АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 ноября 2016 года № 291

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 – 2020 годы» администрация МО Красноозерное сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.Б.Заремский

Исп. Смирнова Н.Г.. 8(81379) 67-525

Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, газета-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2017 -2019 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации

тел. 67-416

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за разработку муниципальной программы:

Начальник сектора экономики и финансов: Смирнова Нина Геннадьевна

тел. 67-525

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к постановлению от 02.11. 2016г. №291

|  |
| --- |
| Паспорт муниципальной программы муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 -2019 годы»  |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области –  |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы  | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и Правительство Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Развитие и обеспечение сохранности и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задачи муниципальной программы | -восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;-снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;-обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Индикаторы:- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности дорог (%);- доля снижения числа лиц, погибших в ДТП (%);- сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (%);- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт (%)Показатели:- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (кв.метр)-паспортизация автомобильных дорог (шт);-разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО (ед)- установка указателей улиц (ед);-установка дорожных знаков и нанесение разметки на дорожное покрытие (ед) |
| Мероприятия муниципальной программы | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения- мероприятия по паспортизации дорог общего пользования местного значения- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения  |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий 5512,9. руб.: 2017 год- средства бюджета муниципального образования – 1909,5 тыс. рублей;- средства областного бюджета –тыс. рублей.2018 год- средства бюджета муниципального образования – 1756,5 тыс. рублей;- средства областного бюджета –тыс. рублей.2019 год- средства бюджета муниципального образования – 1746,9 тыс. рублей;- средства областного бюджета –тыс. рублей. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Первый этап- 2017 год; Второй этап- 2018 год; Третий этап- 2019 год; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы обеспечит:- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до -2017 год -1,5 км, 2018 год -1,8 км, 2019 год до 2,0 км;- обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения с 19,2 до 22 км-2017 год, с 22км до 25 км -2018 год, с 25км до 28 км-2019 год- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий на 85% , к концу 2019 года до 100%- снижение числа пострадавших в результате ДТП на 100% |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заремский Юрий Борисович – глава администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение, тел. 8 813 79 67422 |

**Характеристика муниципального образования Красноозерное**

**сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети и придомовой территории.**

Красноозерное сельское поселение расположено в юго-западной части Приозерского района Ленинградской области. С восточной стороны поселение граничит с Борисовской, Петровской и Мичуринским поселением с севера примыкает Ромашкинское сельское поселение Приозерского района, с запада и юга – МО Выборгский район Ленинградской области.

Территория Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области занимает около 23 тыс. га. В состав поселения входят следующие деревни: Красноозерное, Васильево, Силино, Четверяково (урочище Холодный Ручей) и Светлое.

Административный центр дер. Красноозерное находится в 89 км от районного центра, в 100 км от г. Санкт-Петербурга и связан с ними автомобильными дорогами. Ближайшая железнодорожная станция Лосево, находится в 32 км., станция Сосново находится в 55 км от дер. Красноозерное. Территория поселения считается умеренно благоустроенной, более 80% дорог асфальтировано.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Красноозерное сельское поселение являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

 Протяженность дорог местного значения составляет 22 км.

В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 7,5 км.:

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение;

- сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

**Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы**

Цель:

Развитие и обеспечение сохранности и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задачи:

-восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

-снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления, первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Индикаторы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности дорог (%);

- доля снижения числа лиц, погибших в ДТП (%);

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (%);

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт (%)

Показатели:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (кв.метр)

-паспортизация автомобильных дорог (шт);

-разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО (ед)

- установка указателей улиц (ед);

-установка дорожных знаков и нанесение разметки на дорожное покрытие (ед)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до -2017 год -1,5 км, 2018 год -1,8 км, 2019 год до 2,0 км;

- обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения с 19,2 до 22 км-2017 год, с 22км до 25 км -2018 год, с 25км до 28 км-2019 год

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий на 85% , к концу 2019 года до 100%

- снижение числа пострадавших в результате ДТП на 100%

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

**Основные программные мероприятия и механизм**

**реализации муниципальной программы.**

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- мероприятия по паспортизации дорог общего пользования местного значения

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**Финансирование Программы.**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2017 год 2009,5 тыс. рублей:

 - средства бюджета муниципального образования – 1909,5 тыс. рублей;

 - средства областного бюджета –  тыс. рублей.

 На 2018 год -1756,5 тыс. рублей

 - средства бюджета муниципального образования – 1756,5 тыс. рублей;

 - средства областного бюджета –  тыс. рублей.

 На 2019 год – 1746,9 тыс. рублей

 - средства бюджета муниципального образования – 1746,9 тыс. рублей;

 - средства областного бюджета –  тыс. рублей.

 Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

**Оценка социально-экономической эффективности программы**

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Социально-экономическая (общественная) эффективность заключается в последствиях осуществления реконструкции и ремонта автомобильных дорог для населения и отраслей экономики.

Экологическая эффективность будет выражаться в уменьшении экологического ущерба воздействия автомобильного транспорта на окружающую природную среду при существующем положении и на перспективу в случае реализации программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобства в пути следования.

Оценка эффективности программы проводится путём сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых показателей.

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

Реализация Программы приведет к улучшению состояния дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение и позволит обеспечить безопасность дорожного движения.

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Красноозерноее сельское поселение.

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным

результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение № 2

к постановлению от 02.11. 2016г. №291

Расходы

на реализацию муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 -2019 годы»».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Источники финансирования | Всего(тыс. рублей) | В том числе |
| 2017 год | 2018 год  | 2019 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
|  | Всего:  | 5412,9 | 1909,5 | 1756,5 | 1746,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | **ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»** |
|  | Всего: | 1100,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1100,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | **ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «ПАСПОРТИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»** |
|  | Всего: | 570,0 | 350,0 | 120,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 570,0 | 350,0 | 120,0 | 100,0 |
|  | **ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»** |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3092,9 | 1009,5 | 1036,5 | 1046,9 |
|  | **ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»** |
|  | Всего: | 750,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 750,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 |

 Приложение № 3

к постановлению от 02.11. 2016г. №291

План реализации

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **«Содержание автомобильных дорог»**
 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | **300,0** | **400,0** | **400,0** |
| Областной бюджет- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет- | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **2 «Паспортизация автомобильных дорог»** | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | **350,0** | **120,0** | **100,0** |
| Областной бюджет- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет- | 350,0 | 120,0 | 100,0 |
| **3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | **1009,5** | **1036,5** | **1046,9** |
| Областной бюджет- |  |  |  |
| Местный бюджет- | 1009,5 | 1036,5 | 1046,9 |
| **4. «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»** | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | **250,0** | **200,0** | **200,0** |
| Областной бюджет- | ---- | --- | --- |
| Местный бюджет- | 250,0 | 200,0 | 200,0 |

 Приложение № 4

к постановлению от 02.11. 2016г. №291

**Целевые индикаторы**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого индикатора муниципальной подпрограммы | Единица измерения | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) | Справочно: базовое значение целевого индикатора (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  | % от общей протяженности дорог | до 18 | до 13 | до 5 | 25 |
| 2 | доля снижения числа лиц, погибших в ДТП  | %  | до 100 | до 100 | до 100 | 0 |
| 3 | сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | % | до 100 | до 100 | до 100 | 0 |
| 4 | доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт  | % | до 80 | до 90 | до 100 | 60% |

**Целевые показатели**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | м.кв. | 2000 | 2500 | 3000 | 1250 |
| 2. | Паспортизация автомобильных дорог  | Шт.. | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО | ед | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Установка указателей улиц | ед | 13 | 12 | 6 | 7 |
| 5 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки на дорожное покрытие | ед | 4 | 6 | 8 | 4 |