АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 ноября 2016 года № 295

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2017-2019 годы»  |
|  |

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2017-2019 годы»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации Ю.Б.Заремский

Исп.:Смирнова Н.Г. тел. 67-525

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1, отд. ЖКХ- 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 -2019 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации:

тел. 67-416

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за разработку муниципальной программы:

Начальник сектора экономики и финансов: Смирнова Нина Геннадьевна

тел. 67-525

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Постановлению от 02.11.2016г. № 295

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение  |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены  |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы  | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения.
2. Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселения.
3. Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение.
4. Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение.
 |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса.2. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.3. Ежегодное обслуживание газовых сетей, находящихся на балансе администрации МО4. Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек).5. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  | **Индикаторы:**1.Снижение износа объектов инфраструктуры до 50%; 2.Снижение показателей аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 3.Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 60%; 4.Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 65%.**Показатели:**1. Подготовка проектной документации водоподготовки и водоотведения - ед,2.Количество объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону плановых назначений на текущий год – ед 3. Количество объектов газификации, подготовленных к строительству – ед4.Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированного на текущий год5. Ремонт бани - ед.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | Первый этап- 2017 год; Второй этап- 2018 год; Третий этап- 2019 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | *Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2017 год составляет:* Местный бюджет- 695,00 тыс. рублей, Областной бюджет -0,0 тыс.рублей *Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет на 2018 год составляет:* Местный бюджет- 1000,0 тыс.рублей. Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей. *Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет на 2019 год составляет.*Местный бюджет -1500,0 тыс. рублей; Областной бюджет –0,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Реализация программы к концу 2019 года позволит: 1. Реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 80%2. предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50%3. предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов водоснабжения и водоотведения до 50%4. разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе по ул Новостроек д.Красноозерное до 50%5. разработка проектно-сметной документации на реконструкцию биологических очистных сооружений в д. Красноозерное |
| Основания для разработки муниципальной программы  | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

**1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы.**

Одной из основных задач администрации МО «Красноозерное сельское поселение» является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг тепло -, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и улучшения качества жизни населения, необходимо обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг.

Программа направлена на комплексное решение проблем в коммунальной, инженерной и энергетической сферах МО «Красноозерное сельское поселение». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач Программы обеспечивает достижение поставленной цели Программы.

Стратегической целью развития отрасли коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и повышения энергоэффективности на территории МО «Красноозерное сельское поселение».

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы развития в разрезе отраслей коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности представлены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета МО Красноозерное сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**Цель:**

Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям

**Задачи:**

1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса.

2. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

3. Ежегодное обслуживание газовых сетей, находящихся на балансе администрации МО

4. Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек).

5. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг..

 **Индикаторы:**

1.Снижение износа объектов инфраструктуры до 50%; 2.Снижение показателей аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 3.Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 60%;

4.Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 65%.

**Показатели:**

1. Подготовка проектной документации водоподготовки и водоотведения - ед,

2.Количество объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону плановых назначений на текущий год – ед

3. Количество объектов газификации, подготовленных к строительству – ед

4.Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированного на текущий год

5. Ремонт бани - ед.

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

Реализация программы к концу 2019 года позволит:

1. Реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 80%

2. предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50%

3. предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов водоснабжения и водоотведения до 50%

4. разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе по ул Новостроек д.Красноозерное до 50%

5. разработка проектно-сметной документации на реконструкцию биологических очистных сооружений в д. Красноозерное

**Этапы и сроки реализации муниципальной программы**:

Первый этап- 2017 год;

Второй этап- 2018 год;

Третий этап- 2019 год;

**3.Система программных мероприятий**

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие работы:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения.

2. Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселения.

3. Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение.

4. Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение.

**4.Механизм реализации муниципальной программы**

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация МО Красноозерное сельское поселение.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансовый отдел администрации МО Красноозерное сельское поселение.

 Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.

Реализация муниципальной программы МО Красноозерное сельское поселение осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров-подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

**5. Оценка социально-экономической эффективности программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих условия для комфортной жизни населения на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение.

Эффективность программы оценивается по следующим целевым показателям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение в расчете на одного жителя:

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида муниципального образования Красноозерное сельское поселение и позволит обеспечить население качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

**6.Методика оценки эффективности муниципальной программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение.

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

 **7.** **Прогноз развития сферы социальной и инженерной инфраструктуры**

Усилия органов самоуправления должны быть направлены на улучшение качества жизни населения на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение.

Требуется переход к качественно новому уровню энергосбережения и повышения энергетической эффективности, комплексному развитию коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования.

Реализация такого подхода предполагает:

 - выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения высокого качества в достаточном количестве;

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

- компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат.

 Реализация муниципальной программы к 2019 году позволит повысить эффективность работы жилищно-коммунальной сферы.

**8 . Приоритеты органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

 Основной целью органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы является повышение качества жизни жителей муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области путем повышения эксплуатационной надежности и улучшения технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, что предотвратит угрозу жизни и безопасности жителей поселения.

 Для достижения данной цели предусматривается необходимость решения задач, направленных на совершенствование системы комплексного преобразования жилищно-коммунальной сферы.

 Правовое регулирование, направленное на достижение целей и результатов муниципальной программы закреплены в следующих документах:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Источники финансирования | Всего(тыс. рублей) | В том числе |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего:  | **3195,0** | **695,0** | **1000,0** | **1500,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3195,0 | 695,0 | 1000,0 | 1500,0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения» |
|  | Всего: | **365,0** | **45,0** | **150,0** | **170,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 365,0 | 45,0 | 150,0 | 170,0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселения» |
|  | Всего: | **600,0** | **180,0** | **200,0** | **220,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 600,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
|  | Всего: | **260,0** | **40,0** | **100,0** | **120,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 260,0 | 40,0 | 100,0 | 120,0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сферена территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение»  |
|  | Всего: | **1970,0** | **430,0** | **550,0** | **990,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1970,0 | 430,0 | 550,0 | 990,0 |

**Целевые показатели**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации |
|  | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды | % | 90 | 95 | 99 | 70 |
|  |  Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону | ед | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | Количество объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону | ед | 0 | 2 | 5 | 1 |
|  | Количество объектов газификации, подготовленных к строительству  | ед | 0 | 2 | 3 | 0 |
|  | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подготовка проектной документации  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Ремонт бани | ед | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Целевые индикаторы**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации |
|  | Снижение износа объектов инфраструктуры | % | 25 | 35 | 50 | 20 |
|  | Снижение показателей аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 30 | 40 | 50 | 20 |
|  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 40 | 50 | 60 | 30 |
|  | Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 55 | 60 | 65 | 50 |

План реализации

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 45,0 | 150,0 | 170,0 |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| Содержание газопровода |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 40,0 | 100,0 | 120,0 |
| Мероприятие 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение»  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 430,0 | 550,0 | 990,0 |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 400,0 | 500,0 | 890,0 |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| Ремонт бани  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 30,0 | 50,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к Постановлению от 02.11.2016г. №295

**ПАСПОРТ**

муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиеподпрограммы  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цель муниципальной подпрограммы |  Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Красноозерное сельское поселение |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурс сбережения;
2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
3. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
5. Повышение эффективности системы теплоснабжения
 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы  | Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы  | Первый этап- 2017 год; Второй этап- 2018 год; Третий этап- 2019 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы  | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2017 год составляет: Местный бюджет- 45,0 тыс. рублей, Областной бюджет -0,0 тыс.рублей Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет на 2018 год составляет: Местный бюджет- 150,0 тыс.рублей. Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей. Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет на 2019 год составляет.Местный бюджет -170,0 тыс. рублей; Областной бюджет –0,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  |  Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50% |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы  | 1.снижение показателей аварийности сетей теплоснабжения до 50%2.количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированных на текущий год- ед. |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы  | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

5. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |

**1 . Содержание проблемы**

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурс снабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

В целом энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста, который до настоящего времени был задействован не в полной мере.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

Цели:

1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Красноозерное сельское поселение,

Задачи:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурс сбережения;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

3. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

5. Повышение эффективности системы теплоснабжения

Целевые показатели:

1.снижение показателей аварийности сетей теплоснабжения до 50%

2.количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированных на текущий год- ед.

Результаты:

1. Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50%

Сроки:

Сроки реализации настоящей муниципальной программы – 2017-2019 годы.

 **Целевые показатели подпрограммы** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Разработка проектов теплоснабжения  | Ед. | 1 | 2 | 3 | 2 |

Приложение № 2

к Постановлению от 02.11.2016г. № 295

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

«Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение»

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы**».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиеподпрограммы  | «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение.  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация МО Красноозерное сельское поселениеГазоснабжающие организации |
| Цели муниципальной подпрограммы | Техническое обслуживание действующего газопровода |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Ежегодное обслуживание газовых сетей |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы  | 1. Количество объектов газификации, подготовленных к строительству-ед
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы  | Первый этап- 2017 год; Второй этап- 2018 год; Третий этап- 2019 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет тыс. руб., в том числе: - 2017год – местный бюджет –180,0 тыс. руб.- 2018 год – местный бюджет-200,0 тыс.руб.- 2019 год- местный бюджет- 220,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе по ул. Новостроек д.Красноозерное |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы  | Техническая готовность объекта распределительного газопровода – 100 % |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы  | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

**1. Цели, задачи, показатели (индикаторы),**

**конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Цель подпрограммы:

Техническое обслуживание действующего газопровода

Задачи подпрограммы:

Ежегодное обслуживание газовых сетей

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм:

1. Количество объектов газификации, подготовленных к строительству-ед

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе по ул. Новостроек д.Красноозерное

Срок реализации подпрограммы – 2017-2019 г.

**2. Сравнительный анализ социально-экономической**

**эффективности альтернативных способов достижения целей**

**и решения задач муниципальной подпрограммы**

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017-2019г.» обеспечивает баланс интересов населения и организаций поселения с одной стороны и газоснабжающей организации, с другой.

Население и организации получают возможность повысить надежность, качество, экономическую эффективность и экологическую безопасность энергоснабжения населенных пунктов, предприятий и домохозяйств. Газоснабжающая организация получает возможность расширения рынка сбыта, который устойчиво развивается и где обеспечен платежеспособный спрос на природный газ.

**3. Характеристика основных мер правового регулирования**

**в сфере газификации МО Красноозерное сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

Основные меры правового регулирования в сфере газификации в МО Красноозерное сельское поселение включают:

* Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения на региональных рынках природного газа и развития региональных газораспределительных сетей;
* Федеральные и региональные отраслевые документы стратегического планирования, определяющие долгосрочные и среднесрочные перспективы развития систем газоснабжения и основные пути достижения этих целей;

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы«Газификация муниципального образования**

**Красноозерное сельское поселение в 2017-2019г.».**

Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение как участник реализации мероприятий подпрограммы «Газификация муниципального образованиямуниципального образования Красноозерное сельское поселение в 2017-2019г.» осуществляет:

* Софинансирование из бюджета МО Красноозерное сельское поселение затрат на проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории Красноозерное сельское поселение, а так же выполнение указанных работ;
* организацию выполнения работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения за счет средств домовладельцев.

 **6.Целевые показатели муниципальной подпрограммы** «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 год».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Подготовка проектной документации  | ед.  | 1 | 1 | 1 | 0 |

Приложение № 3

к Постановлению от 02.11. 2016г. № 295

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиеподпрограммы  | «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселениеОрганизация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение стабильного водоснабжения, водоотведения потребителей, снижение аварийности сетей водопровода канализации |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Снижение аварийности сетей водопровода |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы  |  аварийность системы водоснабжения, ед/км;- процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам, %;- удельный вес сетей нуждающихся в замене, %;- аварийность системы водоотведения, ед/км;- процент соответствия качества сточных вод установленным требованиям, % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы  | Первый этап- 2017 год; Второй этап- 2018 год; Третий этап- 2019 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет тыс. руб., в том числе: - 2017год – местный бюджет –40,0 тыс. руб.- 2018 год – местный бюджет- 100,0 тыс.руб.- 2019 год- местный бюджет- 120,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию биологических очистных сооружений в д.Красноозерное |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы  | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

1. **Краткое описание подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»**

Основное мероприятие 1. «Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

Основное мероприятие 2. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в рамках подпрограммы».

 Задачи подпрограммы:

 - обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса

 Результат реализации подпрограммы:

- снижение аварийности системы водоснабжения 4/5,1 до ед/км;

- увеличение процента соответствия качества питьевой воды требуемым нормам до 90%;

- уменьшение удельного веса сетей нуждающихся в замене до50 %;

- снижение аварийности системы водоотведения до 3/4,5 ед/км;

- увеличение процента соответствия качества сточных вод установленным требованиям до10 %

**Целевые показатели муниципальной подпрограммы** «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед.изм. | Значение целевых показателей | Базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной подпрограммы) |
| По итогам первого года реализации (2017) | По итогам второго года реализации (2018) | По итогам третьего года реализации (2019) |
| 1. | аварийность системы водоснабжения  | ед/км | 4/ 5,1 | 3/5,1 | 1/5,1 | 7/5,1 |
| 2. | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам  | % | 90 | 95 | 98 | 89 |
| 3. |  удельный вес сетей нуждающихся в замене  | % | 50 | 25 | 5 | 50 |
| 4. | аварийность системы водоотведения  | ед/км | 3/ 4,5 | 2/4,5 |  1/ 4,5 | 2/4,5 |
| 5. |  процент соответствия качества сточных вод установленным требованиям  | % | 10 | 50 | 90 | 0 |

**2. Цели, задачи, конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение МО Красноозерное сельское поселение 2017-2019г.» является обеспечение населения качественной питьевой водой в требуемых объемах.

Задачи Подпрограммы:

* повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Конечные результаты Подпрограммы:

Развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации.

Срок реализации подпрограммы 2017-2019г.

**3.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы**

**за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников финансирования**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет тыс. руб., в том числе:

- 2017год – местный бюджет –40,0 тыс. руб.

- 2018 год – местный бюджет- 100,0 тыс.руб.

- 2019 год- местный бюджет- 120,0 тыс.руб:

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

 Подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

**5. Характеристика основных мер правового регулирования**

**в сфере водоснабжения и водоотведения в МО Красноозерное сельское поселение**

Основные меры правового регулирования в сфере развития водоснабжения и водоотведения в МО Красноозерное сельское поселение включают:

* Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению;
* Федеральные и региональные отраслевые документы стратегического планирования, определяющие долгосрочные и среднесрочные перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения и основные пути достижения этих целей;
* Региональные и местные документы территориального планирования.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер**

**по минимизации их негативного влияния**

На решение поставленных в подпрограмме задач могут оказать влияние следующие риски:

* макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств и стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
* недостаток бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
* появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования со стороны участников подпрограммы;
* недостаток собственных средств предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Управление рисками подпрограммы будет осуществляться на основе:

* расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе адресного перечня мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики изменения тарифов и численности населения;
* внедрения системы контроля реализации подпрограммы, а также эффективного использования бюджетных средств;
* оперативного реагирования путем внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей

Приложение № 4

к Постановлению от 02.11..2016г. № 295

**ПАСПОРТ**

 **муниципальной подпрограммы**

«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиеподпрограммы  | «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселениеОрганизация, оказывающая коммунальные услуги |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории МО Красноозерное сельское поселение, реализация планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной подпрограммы | -Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере  -доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния;-предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания -поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы  | Ремонт бани – ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы  | 2017 -2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет тыс. руб., в том числе: -2017 год- местный бюджет –430,0 тыс. руб.- 2018 год –местный бюджет- 550,0 тыс.руб.- 2019 год – местный бюджет- 990,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния;- Обеспечение бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания  |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | Ремонт бани – 1 ед. |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы  | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

1. . **Общая характеристика, основные проблемы**

**Краткое описание подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»**

 Основное мероприятие 1. «Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения в рамках подпрограммы».

Основное мероприятие 2. «Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек».

 Срок реализации основных мероприятий 2017-2019годы.

Задачи подпрограммы:

- снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

 Результат реализации подпрограммы:

- повысить процент устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальной системы жизнеобеспечения населения до 95 %;

- увеличить качество жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат до 10 %.

Административный центр МО Красноозерное сельское поселение – д.Красноозерное. На территории поселения находятся 5 населённых пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2017 г. – 1,2 тыс. человек. На территории поселения одна муниципальная баня: в д.Красноозерное, находящаяся в аренде у ЗАО «ТВЭЛОблСервис» - которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг бытового обслуживания населения. Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

В настоящее время деятельность коммунально-бытового комплекса МО Красноозерное сельское поселение требует повышения эффективности использования ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

 - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, что ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нально-бытовой инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий. Неэффективное использование ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей Необходим планово-предупредительный ремонт объектов бытового обслуживания населения и ремонт их систем водоснабжения, электроснабжения, вентиляции.

Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов ремонта, реконструкции и объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

**2.Основные цели и задачи Программы**

 Целью Программы является: Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории МО Красноозерное сельское поселение, реализация планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях

- Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в коммунально-бытовой сфере

Основными задачами Программы являются:

-доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния;

- создание условий для предоставления коммунально-бытовых услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь;

-обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов;

- обеспечение рационального использования ресурсов;

-снижение удельных издержек при оказании коммунально-бытовых услуг.

- расширение практики применения энергосберегающих технологий

- улучшение экологического, санитарного состояния территории МО Красноозерное сельское поселение;

- предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания

- поддержка обновления оборудования,

- предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек

**3.Сроки реализации Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017-2019 году.

**4.Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит:

довести объекты бытового обслуживания до технически исправного состояния;

-предоставлять коммунальные услуги в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания и, как

 следствие обеспечивать более комфортные условия проживания населения;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование ресурсов;

- ремонт и обновление коммунально-бытовой инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты энергоресурсов, улучшит санитарное состояние окружающей среды и , что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.

- снизить нормативы потребления энергоресурсов;

- уменьшить затраты материальных ресурсов и трудозатраты на производство коммунальных услуг.

 - использовать бюджетные средства МО Красноозерное сельское поселение для ремонта и обновления объектов коммунально-бытовой инфраструктуры;

-поддержит обновление оборудования,

-уменьшит размер предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет

тыс. руб., в том числе:

2017 год из местного бюджета –430,0тыс. руб.

2018 год из местного бюджета –550,0тыс. руб.

2019 год из местного бюджета –990,0тыс. руб.

**7.Анализ рисков реализации подпрограммы**

**и описание мер по минимизации их негативного влияния**

На решение поставленных в подпрограмме задач могут оказать влияние следующие риски:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств и сократить объем инвестиций, необходимый для коммунально-бытового хозяйства;

Управление рисками подпрограммы будет осуществляться на основе:

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических объемов средств.

- внедрения системы контроля реализации подпрограммы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

**8. Целевые показатели подпрограммы** «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Ремонт бани | ед | 1 | 1 | 1 | 0 |