

Администрация

Красноозерного сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» февраля 2024 года № 43

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы » за 2023 год |

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Красноозерного сельского поселения, утвержденного постановлением с Постановлением администрации Красноозерного сельского поселения от 20.12.2021 № 404«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом Красноозерного сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Красноозерного сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы » за 2023 год.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Красноозерного сельского поселения в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации в сетевом издании «Ленинградское информационное агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ).

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Рыбак

Исп: Благодарев А.Ф. тел. 8(813-79)67-493

Разослано: Дело - 2, СМИ-1, сайт -1.

Утвержден постановлением

администрации Красноозерного СП

от 07.02.2024 № 43

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2023 год**

 «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации Красноозерного СП А.Ф. Благодарев |
| Дата составления отчета: | 07.02.2024г. |

Исп. Благодарев А.Ф.

Тел. 8-813-79-67-493

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы**

«Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «наименование программы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за период 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному(1) | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** |
| 1 | Организация уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Организация и содержание детских городков | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»** |
| 6 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 3 | 1 | 2 |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Благодарев А.Ф. заместитель главы администрации Красноозерного СП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** | **2920,5** | **2920,5** | **0** | **0** | **0** | **2911,6** | **2911,6** | **0** | **0** | **0** | **2911,6** | **2911,6** | **0** | **0** | **0** | **99%** | мероприятие выполнено |  |
| 1.1 | Мероприятие«Уличное освещение» | 1754,1 | 1754,1 | 0 | 0 | 0 | 1754,1 | 1754,1 | 0 | 0 | 0 | 1754,1 | 1754,1 | 0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 1.2 | Мероприятие«Благоустройство и озеленение» | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 591,1 | 591,1 | 0 | 0 | 0 | 591,1 | 591,1 | 0 | 0 | 0 | 99% | мероприятие выполнено |  |
| 1.3 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 1.4 | Организация и содержание детских городков | 516,4 | 516,4 | 0 | 0 | 0 | 516,4 | 516,4 | 0 | 0 | 0 | 516,4 | 516,4 | 0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| **2**. | **Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»** | **530,2** | **530,2** | **0** | **0** | **0** | **487,7** | **487,7** | **0** | **0** | **0** | **487,7** | **487,7** | **0** | **0** | **0** | **92%** | мероприятие не выполнено |  |
| 2.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | 530,2 | 530,2 | 0 | 0 | 0 | 487,7 | 487,7 | 0 | 0 | 0 | 487,7 | 487,7 | 0 | 0 | 0 | 92% | мероприятие не выполнено |
| **3**. | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | **893,3** | **624,7** | **268,6** | **0** | **0** | **893,3** | **624,7** | **268,6** | **0** | **0** | **893,3** | **624,7** | **268,6** | **0** | **0** | **100%** | мероприятие выполнено |  |
| 3.1 | Мероприятие «Создание мест (площадок) накопления ТКО» | 893,3 | 624,7 | 268,6 | 0 | 0 | 893,3 | 624,7 | 268,6 | 0 | 0 | 893,3 | 624,7 | 268,6 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **4344,0** | **4075,4** | **268,6** | **0** | **0** | **4292,6** | **4024,0** | **268,6** | **0** | **0** | **4292,6** | **4024,0** | **268,6** | **0** | **0** | **99%** | мероприятие выполнено |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; %.100 Организация уличного освещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;%. 100 Организация уличного освещения

 Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ; %. 100Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок)

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок)

 Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 5Содержание братских захоронений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 5 Содержание братских захоронений

 Пфit

Рit = ------ = 5/5= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t %100Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; %100Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников

 Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 Организация и содержание детских городков

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Организация и содержание детских городков

 Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 2 Создание мест (площадок) накопления ТКО

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 1 Создание мест (площадок) накопления ТКО

 Пфit

 Рit = ------ = 2/1= 2

 Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

 SUMРit

Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1;1;1;1;2;1

m - количество показателей Программы. 6показателей

1) Организация уличного освещения

2) Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок)

3) Содержание братских захоронений

4) Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников

5)Организация и содержание детских городков

6) Созданию мест (площадок) накопления ТКО

Ht= ((1+1+1+1+1+2+1)/6)\*100=117%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St= 4292,6/4344\*100 = 98,8

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

 Ht

Эt = ---- x 100= 117/98,8\*100= 118,4

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **118,4**%. Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2024г. постановление от 30.03.2022 №48,внесенные изменения постановлениями от 23.06.2022г. № 159, от 30.09.2022г. № 337, от 10.02.2023г. № 37 | Согласно Постановлению от 18.01.2024 №18 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Организация уличного освещения, % | 100 % | 1100,5 | 100 % | 1 754,1 |
| Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок),% | 100 % | 200,0 | 100 % | 530,2 |
| Содержание братских захоронений, шт |  5 шт. | 50,0 | 5 шт. | 50,0 |
| Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников | 100 %  | 750,0 | 100 % | 600,0 |
| Организация и содержание детских городков,  | 0 | 0,0 | 1 | 516,4 |
| Созданию мест (площадок) накопления ТКО | 1 шт. | 323,6 | 2 шт. | 893,3 |
| **Итого по программе:** |  | **2424,10** |  | **4 344,00** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

1.Уличное освещение:

-доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек до 100%.

2. Благоустройство и озеленение:

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения (вывоз и размещение ТБО)-100%

- создание комплексного озеленения на территории муниципального образования (содержание зеленых насаждений, устранение аварийных деревьев, создание новых газонов и клумб в населенных пунктах) до 90%

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

 - приведение улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам до 80%

- создание условий для отдыха жителей поселения (обеспечение игровыми и спортивными площадками) до 100%

4 .Мероприятия по содержанию братских захоронений:

-содержание и текущий ремонт братских захоронений до 100%

5 .Мероприятия по охране окружающей среды:

- изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды до 80%

- ликвидация несанкционированных свалок до 100%

**План реализации муниципальной программы на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|
| Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» | Организация уличного освещения | 2024 | **%** | **100** | **4467,8** |
| Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок) | 2024 | **%** | **100** |
| Содержание братских захоронений | 2024 | **шт.** | **5** |
| Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников | 2024 | **%** | **100** |
| Созданию мест (площадок) накопления ТКО | 2024 | **шт.** | 1 |
| Организация и содержание детских городков | 2024 | **шт.** | 1 |