

Администрация

Красноозерного сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» февраля 2024 года № 45

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год |

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Красноозерного сельского поселения, утвержденного постановлением с Постановлением администрации Красноозерного сельского поселения от 20.12.2021 № 404«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом Красноозерного сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Красноозерного сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации в сетевом издании «Ленинградское информационное агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ).

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Рыбак

Исп: Благодарев А.Ф. тел. 8(813-79)67-493

Разослано: Дело - 2, СМИ-1, сайт -1.

Утвержден постановлением

администрации Красноозерного СП

от 07.02.2024 № 45

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2023год**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации Красноозерного СП А.Ф. Благодарев |
| Дата составления отчета: | 07.02.2024г |

Исп. Благодарев А.Ф.

Тел. 8-813-79-67-493

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за период 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Убытки муниципальной бани д. Красноозерное, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Содержание и обслуживание поселковых газопроводов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Ремонт общественной бани | ед. | 1 | 1 | 0 |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Благодарев А.Ф. заместитель главы администрации Красноозерного СП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** | **915,3** | **915,3** | **0** | **0** | **0** | **915,3** | **915,3** | **0** | **0** | **0** | **915,3** | **915,3** | **0** | **0** | **0** | **100 %** | мероприятие выполнено |
| 1.1  | Мероприятие «Убытки муниципальной бани» | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | мероприятие выполнено |
| 1.2 | Мероприятие «Содержание и обслуживание поселковых газопроводов» | 215,3 | 215,3 | 0 | 0 | 0 | 215,3 | 215,3 | 0 | 0 | 0 | 215,3 | 215,3 | 0 | 0 | 0 | 100 % | мероприятие выполнено |
| 1.3 | Мероприятие «Ремонт общественной бани» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено |
| **Всего по муниципальной программе** | **915,3** | **915,3** | **0** | **0** | **0** | **915,3** | **915,3** | **0** | **0** | **0** | **915,3** | **915,3** | **0** | **0** | **0** | **100 %** | **мероприятие выполнено** |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 100 Содержание и обслуживание поселковых газопроводов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Содержание и обслуживание поселковых газопроводов

 Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 100 Убытки муниципальной бани д. Красноозерное

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Убытки муниципальной бани д. Красноозерное

 Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 0 Ремонт общественной бани

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 1 Ремонт общественной бани

 Пфit

Рit = ------ = 0/1= 0

 Ппit

 Интегральная оценка результативности Программы в год Ht определяется по следующей формуле:

 SUMРit

Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1>

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1;1;0

m - количество показателей Программы.3 показателя

1. Содержание и обслуживание поселковых газопроводов
2. Убытки муниципальной бани д. Красноозерное
3. Ремонт общественной бани

Ht= ((1+1+0)/3)\*100=67%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 915,3/915,3\*100 = 100%

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

 Ht

Эt = ---- x 100= 67/100\*100= 67

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» **67%**. Эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2024г. постановление от 30.03.2022г №50, внесенные изменения постановлениями от23.11.2022г №382, от 20.06.2022г №151,от 10.02.2023г№ 33. | Согласно Постановлению № 19 от 18.01.2024г. |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** | Убытки муниципальной бани | 100% | 1300,0 | Убытки муниципальной бани | 100%. | 915,3 |
| Содержание и обслуживание поселковых газопроводов  | 100% | Содержание и обслуживание поселковых газопроводов  | 100% |
| Ремонт общественной бани | 1 ед. | Ремонт общественной бани | 0 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Разработка программы в области энергосбережения | 0ед. | Разработка программы в области энергосбережения | 0 ед. |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2022-2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- Содержание поселковых газопроводов 100%;

- Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение до 100%.

**План реализации муниципальной программы на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 год»** | Содержание и обслуживание поселковых газопроводов | 2024 | % | 100 | 1720,00 |
| Убытки муниципальной бани д. Красноозерное | 2024 | % | 100 |
| Ремонт общественной бани | 2024 | ед. | 1 |