0.147Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2017 год**

 «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА **2017-2019** ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП О.Анкру |
| дата составления отчета: | 29.01.2018г. |

Исп. Главный бухгалтер - Смирнова Н.Г.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА **2017-2019** ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Технадзор за строительством | ед | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги д.Красноозерное, по ул.Школьная | Км/пм | 0,147 | 0,2 | 100 |
| 3 | Ремонт разворотной площадки д.Красноозерное  | Км/пм | 71,2 | 71,2 | 100 |
| 4 | Изготовление техпаспортов на дороги | км | 23 | 0 | 0 |

Таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе:«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерноесельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2017-2019** годы»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2917,1 | 2345,9 | 80,4 |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 122,5 | 122,5 | 100,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 2694,6 | 2124,4 | 78,8 |
| 4 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | 0,0 |  0,0 | - |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Таблица 3

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 22 содержание дорог в зимний период

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 22 содержание дорог в зимний период

 Пфit

 Рit = ------ = 22/22= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км/пм. 0,2 ремонт автомобильных дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; . км/пм. 0,147 ремонт автомобильных дорог

 Пфit

 Рit = ------ = 0,2/0,147= 1,4

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 0 изготовление техпаспортов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 23 изготовление техпаспортов

 Пфit

 Рit = ------ = 0/23= 0

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км/пм 71,2 ремонт разворотной площадки

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км /пм 71,2 ремонт разворотной площадки Пфit

 Рit = ------ = 71,2/71,2= 1

 Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1; 1,4;0;1

m - количество показателей Программы. 4 показателя

1.) содержание дорог

2.) ремонт дорог

3) изготовление техпаспортов

4) ремонт разворотной площадки

Ht= ((1+1,4+0+1)/4)\*100=85%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 2345,9/2917,1 \*100 = 80,4

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

 Ht

 Эt = ---- x 100= 85/80,4\*100= 105,7

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **105,7**% Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на **2017-2019** годы» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерноесельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017-2019 годы»** в 2017г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г Постановление № 291 от 02.11.2016 | внесение изменений Постановление № 24 от 30.01.2018 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Содержание автомобильных дорог** |  | **650,0** |  | **222,5** |
| Содержание автомобильных дорог» | 22 км.  | 300,0 | 22 | 100,0 |
| «Паспортизация дорог» | 23 км | 300,0 | - | 0,0 |
| «Технический надзор» | 1 | 50,0 | 1 | 122,5 |
| **Мероприятия по ремонту автомобильных дорог** | **Км/пм** | **1259,5** |  | **2694,6** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,147 +71,2 | 1009,5 | 0,2+71,2 | 2694,6 |
| Установка дорожных знаков | 10 | 250,0 |  | 0,0 |
| **итого по программе:** |  | **1909,5** |  | **2917,1** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2017-2019** годы».

Реализация муниципальной программы обеспечит:

 - повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 0,2 км;

 - снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 1,5 км;

 - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен: капитальный ремонт, текущий ремонт до 9,6 %;

 – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения до 28 км;

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

в 2018г.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2018г. (тыс. руб.) |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км | 22 | 200,0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог  | м.кв. | 3000 | 1365,8 |
| 3. | Паспортизация дорог | км | 15 | 200,0 |
| 4 | Технадзор за ремонтом, подготовка тех.документации | ед | 1 | 40,0 |
| 4. | Повышение безопасности дорожного движения  | шт. | 22 | 250,0 |