Утверждаю:

И.о. главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Анкру

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2018 год**

«Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | И.о. главы администрации МО Красноозерное СП О.Анкру |
| дата составления отчета: | 23.01.2019г. |

Исп. Клепцин С.С.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |
|  |

Таблица 1

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уличное освещение | мес. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 5200 | 4914 | 94,5 |
| 3 | Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения | М кв | 2620,8 | 2620,8 | 100 |
| 4 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | шт | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 30 | 30 | 100 |
| 6 | Количество мероприятий по содержанию мест захоронений | ед. | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания% |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа "благоустройство территории муниципального образования" | **7030,3** | **6874,2** | **97,8** |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 920,2 | 920,2 | 100 |
| 2 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 377,5 | 377,4 | 99,97 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 2831,93 | 2676,2 | 94,5 |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 6 | Реализация мероприятий по устойчивому развитии сельских территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской территории) | 2800,7 | 2800,4 | 99,99 |

Таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м3 4914 Объем твердых бытовых отходов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м3 5200 Объем твердых бытовых отходов

Пфit

Рit = ------ = 4914/5200= 0,95

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. м. 2620,8 Площадь окашиваемой территории

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; кв. м. 2620,8 Площадь окашиваемой территории

Пфit

Рit = ------ = 2620,8/2620,8= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м3. 30 объем мусора при ликвидации неакционерных свалок

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м3. 30 объем мусора при ликвидации неакционерных свалок

Пфit

Рit = ------ = 30/30= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мес. 12 объем мусора при ликвидации неакционерных свалок

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мес. 12 объем мусора при ликвидации неакционерных свалок

Пфit

Рit = ------ = 12/12=1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт.1 грантовая поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 1 грантовая поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 количество мероприятий по содержанию мест захоронений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1количество мероприятий по содержанию мест захоронений Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1 ; 1,0,94;1;1;1.

m - количество показателей Программы. 6 показателя

1.) тв. бытовые отходы

2.) окашивание территории

3) ликвидация несакционных свалок

4) уличное освещение

5) грантовая поддержка

6) содержание захоронений

Ht= ((1+1+1+1+1+0,94)/6)\*100=99%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 6874,2/7030,3\*100 = 97,8

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 99/97,8\*100= 101,2

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **101,2**% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2018г. постановление от 02.11.2016 №292 с внесением изменений Постановлением от 30.01.2018г.№21 | | Согласно сводной бюджетной росписи за 2018 год. | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| 1. Уличное освещение | 12 мес. | 950,0 | 12 мес. | 920,2 |
| 1.1 Обслуживание уличного освещения | 12 мес | 950,0 | 12 мес | 920,2 |
| 1. Благоустройство и озеленение | окашивание территории  прочие мероприятия по благоустройству (противоклещевая обработка, пробы воды)  приобретение детского спортивного городка  приобретение контейнеров для ТБО | 400,0 | окашивание территории  прочие мероприятия по благоустройству (противоклещевая обработка, пробы воды) | 377,5 |
|  | Мероприятия по вывозу и размещению ТБО | 1650,0 | 4914 м.куб. | 2831,9 |
| 1. Прочие мероприятия по содержанию мест захоронения | (ремонт и содержание братских захоронений) | 0 | 1 ед. | 50,0 |
| 1. Реализация мероприятий по устойчивому развитии сельских территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской территории) | Устройство подъезда и благоустройство пляжа на берегу озера Красное | 1956,9 | 1 шт. | 2800,7 |
| 1. .Мероприятия по охране окружающей среды | объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок | 100,0 | объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок | 50,0 |
| **итого по программе:** |  | **5056,9** |  | **7030,3** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.»**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципальногообразования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

5. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Таблица 5

**План реализации муниципальной программы 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2019г. (тыс. руб.) |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  | 2600,0 |
| 1 | Уличное освещение | Уличное освещение  техническое обслуживание уличного освещения, тек. ремонт уличного оборудования | мес.. | 12 | 950,0 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению | Окашивание  Содержание клумб  Противоклещевая обработка | м2  мес  ед | 2620,8  5  1 | 700,0 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Сбор и размещение ТБО | м. куб. | 1500 | 550,0 |
| 4 | мероприятия по содержанию мест захоронения | ремонт братских захоронений, | ед | 5 | 50,0 |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды | Ликвидация неакционерных свалок | куб | 450 | 350,0 |