Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Радецкий А.Н.

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2019 год**

 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНА ПЕРИОД**2018-2024** ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП Е.А.Максимова |
| дата составления отчета: | 23.01.2020г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД **2018-2024** ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка скамеек, урн для мусора | шт | 8 | 8 | 100% |
| 2 |  Установка ограждения  | м | 86,0 | 86,0 | 100% |
| 3 | Ремонт проездов | ед | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Оборудование уличного освещения | шт | 23 | 23 | 100% |
| 5 | Установка малых архитектурных форм. | шт | 1 | 1 | 100% |
| 6 |  Установка информационных стендов | шт | 2 | 2 | 100% |
| 7 | Установка беседки | шт | 1 | 1 | 100% |
| 8 | Установка качели | шт | 1 | 1 | 100% |
| 9 | Высадка зеленых насаждений  | шт | 583 | 583 | 100% |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на период **2018-2024** годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 4200,0 | 4197,8 | 99,94 |
| 1 | Мероприятия по дворовым территориям : д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 8а, д. 7а в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования" | 2500,0 | 2497,8 | 99,91 |
| 1.1 | Ремонт проездов, установка скамеек, урн, ограждения, освещения, беседки и качели | 2500,0 | 2497,8 | 99,91 |
| 2 | Мероприятия по общественным территориям:Площадь перед Домом культуры по ул. Школьная, д. 9а в рамках муниципальной программы " Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования" | 1700,0 | 1700,0 | 100 |
| 2.1 | Планировка, благоустройство территории, устройство малых архитектурных форм, освещения, скамейки | 1700,0 | 1700,0 | 100 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы«Формирование комфортной городской среды на территориимуниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на период2018-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Таблица 3

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tшт 8 Установка скамеек, урн для мусора

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт 8 Установка скамеек, урн для мусора

Пфit

Рit = ------ = 8/8= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 86 Установка ограждения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м86 Установка ограждения

Пфit

Рit = ------ = 86/86= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 1 Ремонт проездов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 1 Ремонт проездов

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 23 Оборудование уличного освещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт23Оборудование уличного освещения

Пфit

Рit = ------ 23/23= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 1 Установка малых архитектурных форм

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт 1 Установка малых архитектурных форм

Пфit

Рit = ------ 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 2 Установка информационных стендов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт 2 Установка информационных стендов

Пфit

Рit = ------ 2/2= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 1 Установка беседки

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт 1 Установка беседки

Пфit

Рit = ------ 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 1 Установка качели

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт 1 Установка качели

Пфit

Рit = ------ 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 583 Высадка зеленых насаждений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт583 Высадка зеленых насаждений

Пфit

Рit = ------ 583/583= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1; 1;1;1;1;1;1;1;1

m - количество показателей Программы. 9 показателей

1)Установка скамеек, урн для мусора

2) Установка ограждения

3) Ремонт проездов

4) Оборудование уличного освещения

5) Установка малых архитектурных форм

6)Установка информационных стендов

7)Установка беседки

8)Установка качели

9) Высадка зеленых насаждений

Ht= ((1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 4197,8/4200,0 \*100 = 99,94

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с изменением объемов необходимых мероприятий в связи с благоприятными погодными условиями на территории муниципального образования.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 100/99,94\*100= 100 %

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **100**% Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период **2018-2024** годы» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на период2018-2024 годы»**в 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2019г Постановление № 373 от 21.12.2017, свнесением изменений Постановлением № 78 от 29.03.2019  | По сводной бюджетной росписи за 2019 год  |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Мероприятия по дворовым территориям**  |  |  **2500,0**  |  | **2497,8** |
| Ремонт проездов, установка скамеек, урн, ограждения, освещения, беседки и качели | 1 ед |  2500,0 | 1 ед | 2497,8 |
| **Мероприятия по общественным территориям** |  |  **1700,0** |  | **1700,0** |
| Планировка, благоустройство территории, устройство малых архитектурных форм, освещения, скамейки, | 1 ед |  1700,0 | 1 ед | 1700,0 |
| **итого по программе:** |  |  **4200,0** |  |  **4197,8** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «**Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на период 2018-2024 годы**».

Реализация муниципальной программы обеспечит:

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;

-улучшение внешнего облика поселения;

 -достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2024 годы» в2020 г**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2020г. (тыс. руб.) |
| 1. | Ремонт проездов | ед | 1 | 110,0 |
| 2. | Установка скамеек, урн для мусора | шт | 6 | 50,0 |
| 3. | Установка ограждения  | м | 160 | 40,0 |