Утверждено: Постановлением

администрации МО Красноозерное СП

от 10.02.2023 № 42

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2022 год**

«Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП  А.В. Копецкий |
| дата составления отчета: | 10.02.2023г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы за период **2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | | Значения целевых показателей | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации  2022г | По итогам  реализации  2021г. |
| Показатель ,ед,м. | | | | | |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения  , м. | | плановое значение | 4719,65 | 0 |
| фактическое значение | 4719,65 |
| 2 | Строительство объектов газоснабжения , м. | | плановое значение | 3978,9 | 0 |
| фактическое значение | 3978,9 |
| 3 | Строительство объектов электроосвещения , м. | | плановое значение | 3591,47 | 0 |
| фактическое значение | 3591,47 |
| 4 | Строительный контроль на объекте, ед. | | плановое значение | 3 | 0 |
| фактическое значение | 3 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Копецкий А.В. заместитель главы администрации Красноозерное СП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | 115609,4 | 31844,36 | 83765,04 | 0 | 0 | 115609,4 | 31844,36 | 83765,04 | 0 | 0 | 115609,4 | 31844,36 | 83765,04 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 1.1 | Мероприятие  «Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно граждан» | 114483,0 | 30717,96 | 83765,04 | 0 | 0 | 114483,0 | 30717,96 | 83765,04 | 0 | 0 | 114483,0 | 30717,96 | 83765,04 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 1.2 | Мероприятие  «Строительный контроль» | 1126,4 | 1126,4 | 0 | 0 | 0 | 1126,4 | 1126,4 | 0 | 0 | 0 | 1126,4 | 1126,4 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 115609,4 | 31844,36 | 83765,04 | 0 | 0 | 115609,4 | 31844,36 | 83765,04 | 0 | 0 | 115609,4 | 31844,36 | 83765,04 | 0 | 0 |  | 100% |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы«Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 4719,65 Строительство объектов водоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 4719,65 Строительство объектов водоснабжения

Пфit

Рit = ------ = 4719,65/4719,65= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 3978,9 Строительство объектов газоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 3978,9 Строительство объектов газоснабжения

Пфit

Рit = ------ = 3978,9/3978,9= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ; м. 3591,47 Строительство объектов электроосвещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 3591,47 Строительство объектов электроосвещения

Пфit

Рit = ------ = 3591,47/3591,47= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ; ед. 3 Строительный контроль на объекте

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 3 Строительный контроль на объекте

Пфit

Рit = ------ = 3/3= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <2> в год t; 1;1;1;1

m - количество показателей Программы. 4 показателей

1. Строительство объектов водоснабжения
2. Строительство объектов газоснабжения
3. Строительство объектов электроосвещения
4. Строительный контроль на объекте

Ht= ((1+1+1+1)/4)\*100=100%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 115609,4/115609,4\*100 = 100

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективности программы **100 %** .Программа «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы», реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г. ,Постановление №54 от 30.03.2022г., с внесенными изменениями Постановлением №154 от 20.06.2022г., | | Постановление №35 от 10.02.2023г. | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **1.** **Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно граждан** |  | 69510,8 |  | 114483,0 |
| 1.1.Строительство объектов водоснабжения | 700 м. | 69510,8 | 4719,65 м. | 114483,0 |
| 1.2.Строительство объектов газоснабжения | 5 174,7 м. | 3978,9 м. |
| 1.3.Строительство объектов электроосвещения | 0 м. | 3591,47 м. |
| 1.4.Строительство объектов улично-дорожной сети | 0 м. | 0 м. |
| **2.Строительный контроль** | 2 ед. | 0 | 3 ед. | 1126,4 |
| **Итого по программе:** | **69510,8** | | **115609,4** | |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- строительство объектов водоснабжения – 6540 м.;

- строительство объектов газоснабжения – 5174,7 м.;

- строительство объектов электроосвещения – 6112 м.;

- строительство объектов улично-дорожной сети –5302 м.;

- строительный контроль – 4 ед.

**План реализации муниципальной программы на 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2022г. (тыс. руб.) |
| 1. | Строительство объектов водоснабжения | м. | 1820,35 | 105910,4 |
| 2. | Строительство объектов газоснабжения | м. | 1195,8 |
| 3. | Строительство объектов электроосвещения | м. | 2520,53 |
| 4. | Строительство объектов улично-дорожной сети | м. | 5302 |
| 5. | Строительный контроль на объекте | ед. | 3 | 1200,0 |