Администрация

муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря  2019  года  № 293

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Красноозерное

сельское поселения на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области от 22.10.2013 № 116, в соответствии с Уставом муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области,  администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2020-2022 годы»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                   	                   А. Н. Радецкий

Исп.:Максимова Е.А., тел.:8(81379)67-493

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1,  ЖКХ- 1, администратор сайта-1.

УТВЕРДЖЕНА

постановлением администрации

муниципального образования Красноозерное

сельское поселение

от 30 декабря 2019 года № 293

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное  сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации: Максимова Елена Анатольевна

тел. 67-493

Подпись_______________________

Ответственный за разработку муниципальной программы:

Заместитель главы администрации: Максимова Елена Анатольевна

тел. 67-493

Подпись_______________________

Приложение № 1

к Постановлению от 30 декабря 2019 года № 293

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное  сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2020-2022 годы»

| Полное наименование | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения. Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение. Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса. 2. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. 3. Ежегодное обслуживание газовых сетей, находящихся на балансе администрации МО 4. Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек). 5. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Индикаторы: 1.Снижение износа объектов инфраструктуры до 50%; 2.Снижение показателей аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, газоснабжения. 3.Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 60%; 4. Повышение качества поставляемых ресурсов населению до 90% Показатели: 1.Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону плановых назначений на текущий год – 2 ед 2. Количество объектов газификации, подготовленных к строительству – 3 ед 3. Ремонт общественной бани – 1 ед. 4. Количество подготовленных альтернативных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства – 2 ед. 5. Объем модернизации технологического оборудования на газовой котельной д. Красноозерное до 70% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Первый этап- 2020 год; Второй этап- 2021 год; Третий этап- 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 4300,0 тыс. рублей в т.ч: 2020 год местный бюджет - 1280,0 тыс.руб ; областной бюджет – 450,0 тыс.руб ; 2021 год местный бюджет -1300,0 тыс. руб; областной бюджет -0,0 тыс.руб ; 2022 год местный бюджет - 1270,0 тыс.руб.; областной бюджет – 0,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы к концу 2022 года позволит: 1. предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50% 3. предупреждение аварийных ситуаций в системе электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства до 90% 4. разработка схемы газоснабжения и технических условий на д. Васильево, д. Светлое, д. Четверяково, д. Силино, д. Красноозерное до 100% 5. Модернизация оборудования в газовой котельной д. Красноозерное до 90% |

Расходы

на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего: | 4300,0 | 1730,0 | 1300,0 | 1270,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4300,0 | 1730,0 | 1300,0 | 1270,0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения» |
|  | Всего: | 750,0 | 650,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 450,0 | 450,0 | ---- | ---- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 750,0 | 650,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселения» |
|  | Всего: | 900,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 900,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
|  | Всего: | 2650,0 | 800,0 | 950,0 | 900,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 2650,0 | 800,0 | 950,0 | 900,0 |

План реализации

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы».

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | Заместитель главы администрации Максимова Елена Анатольевна | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие 1.1. |
| Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 176,5 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| Приобретение передвижного дизель-генератора |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 23,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | Заместитель главы администрации Максимова Елена Анатольевна | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
|  | Мероприятие 2.1. |
| Содержание поселковых газопроводов |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
|  | Мероприятие 2.2. |
| Разработка и актуализация схем газоснабжения |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | Заместитель главы администрации Максимова Елена Анатольевна | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 800,0 | 950,0 | 900,0 |
|  | Мероприятие 3.1. |
| Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 700,0 | 800,0 | 850,0 |
|  | Мероприятие 3.2 |
| Ремонт общественной бани |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 100,0 | 150,0 | 50,0 |
| Итого |  | 1280,0 | 1300,0 | 1270,0 |

Целевые показатели

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по годам реализации | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Процент повышение качества поставляемых ресурсов населению | % | 90 | 95 | 99 | 70 |
|  | Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону | ед | 1 | 1 | 2 | 0 |
|  | Количество передвижных дизель-генераторов | ед | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество объектов газификации, подготовленных к строительству | ед | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подготовка проектной документации | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Ремонт общественной бани | ед | 1 | 1 | 1 | 0 |

Целевые индикаторы

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов по итогам реализации | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Снижение износа объектов инфраструктуры | % | 25 | 35 | 50 | 20 |
|  | Снижение показателей аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 30 | 40 | 50 | 20 |
|  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 40 | 50 | 60 | 30 |
|  | Увеличение посещаемости общественной бани | % | 20 | 25 | 30 | 10 |

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

| Полное наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Красноозерное сельское поселение |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурс сбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону – 2 ед. Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах – 5 ед. Количество передвижных дизель-генераторов – 1ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Первый этап- 2020год; Второй этап- 2021 год; Третий этап- 2022год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 750,0 тыс. рублей, в т.ч 2020 год местный бюджет - 200,0 тыс.руб.; областной бюджет – 450,0 тыс руб.; 2021 год местный бюджет - 50,0 тыс.руб.; областной бюджет – 0,0 тыс руб.; 2022 год местный бюджет - 50,0 тыс.руб.; областной бюджет – 0,0 тыс руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50% Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению до 30% Повышение тепловой защиты многоквартирных домов до 40% |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Одной из основных задач администрации МО «Красноозерное сельское поселение» является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения.  Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и улучшения качества жизни населения, необходимо обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурс снабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

В целом энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста, который до настоящего времени был задействован не в полной мере.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

2.Приоритеты органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Основной целью органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы является повышение качества жизни жителей муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области путем повышения эксплуатационной надежности и улучшения технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, что предотвратит угрозу жизни и безопасности жителей поселения.

Для достижения данной цели предусматривается необходимость решения задач, направленных на совершенствование системы комплексного преобразования жилищно-коммунальной сферы.

Правовое регулирование, направленное на достижение целей и результатов муниципальной программы закреплены в следующих документах:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Цели:

- Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Красноозерное сельское поселение,

Задачи:

1.	Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурс сбережения;

2.	Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

3.	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

4.	Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

5.	Повышение эффективности системы теплоснабжения

6.   Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий

Целевые показатели:

- Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону – 2 ед.

- Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах – 5 ед.

- Количество передвижных дизель-генераторов – 1 ед.

Результаты:

1 Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50%

- Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению до 30%

- Повышение тепловой защиты многоквартирных домов до 40%

Сроки реализации настоящей муниципальной подпрограммы – 2020-2022 годы.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для обеспечения подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие работы:

- Установка автоматизированных  индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах;

- Приобретение передвижного дизель-генератора.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы МО Красноозерное  сельское поселение осуществляется на основе:

-  муниципальных  контрактов (договоров-подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы  с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и  муниципальными  правовыми актами.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы составляет 750,0 тыс. рублей, в т.ч

2020 год

местный бюджет - 200,0 тыс.руб.;

областной бюджет – 450,0 тыс руб.;

2021 год

местный бюджет - 50,0 тыс.руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс руб.;

2022 год

местный бюджет - 50,0 тыс.руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс руб.;

6. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

2. Для расчета эффективности реализации подпрограммы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации подпрограммы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий подпрограммы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации подпрограммы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности подпрограммы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации подпрограммы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию подпрограммы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию подпрограммы, в год t;

i - номер показателя подпрограммы.

6. Интегральная оценка результативности подпрограммы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности подпрограммы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей подпрограммы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели подпрограммы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации подпрограммы определяется как соотношение интегральной оценки результативности подпрограммы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность подпрограммы в год t;

St - уровень финансирования подпрограммы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности подпрограммы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации подпрограммы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - подпрограмма реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной или подпрограмма реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в подпрограмму или о досрочном прекращении реализации подпрограммы

Расходы

на реализацию муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения» |
|  | Всего: | 750,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.1 Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах |
|  | Всего: | 276,5 | 176,5 | 50,0 | 50,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 276,5 | 176,5 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.2 Приобретение передвижного дизель-генератора |
|  | Всего: | 473,5 | 473,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 |

План реализации

муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы».

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | Заместитель главы администрации Максимова Елена Анатольевна | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.1. |
| Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 176,5 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.2 |
| Приобретение передвижного дизель-генератора |  | 01.01.2020 | 01.12.2022 | Областной бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 23,5 | 0,0 | 0,0 |

Целевые показатели муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноозерное сельское поселения» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по годам реализации | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 1. | Разработка проектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | ед. | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Количество передвижных дизель-генераторов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Тепловая изоляция тепловых сетей и тепловых камер | п.м. | 50 | 50 | 100 | 20 |
| 6. | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий | ед. | 2 | 3 | 4 | 1 |

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение»

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение. |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация МО Красноозерное сельское поселение Газоснабжающие организации |
| Цели муниципальной подпрограммы | Техническое обслуживание действующего газопровода Повышение уровня доступности подключения к сетям газоснабжения |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Ежегодное обслуживание газовых сетей Разработка и актуализация схем газоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Количество объектов газификации, подготовленных к строительству- 4 ед Количество объектов охваченных ежегодным обслуживанием специализированными службами 4 ед. Количество разработанных и актуализированных схем газоснабжения – 4 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Первый этап- 2020 год; Второй этап- 2021 год; Третий этап- 2022 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 900,0 тыс.руб., в т.ч: 2020год местный бюджет –280,0 тыс. руб.; областной бюджет – 0,0 тыс.руб; 2021 год местный бюджет-300,0 тыс.руб.; областной бюджет – 0,0 тыс.руб; 2022 год местный бюджет- 320,0 тыс.руб.; областной бюджет – 0,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе д. Красноозерное, д. Силино, д. Васильево, д. Светлое Разработка проектно - сметной документации по строительству объекта «Наружное газоснабжение дер. Красноозерное Приозерского района Ленинградской области» |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Одной из основных задач администрации МО «Красноозерное сельское поселение» является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг газоснабжения.  Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и улучшения качества жизни населения, необходимо обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание поставки газа к жилым домам.

Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2020-2022 годы обеспечивает баланс интересов населения и организаций поселения с одной стороны и газоснабжающей организации, с другой.

Население и организации получают возможность повысить надежность, качество, экономическую эффективность и экологическую безопасность энергоснабжения населенных пунктов, предприятий и домохозяйств. Газоснабжающая организация получает возможность расширения рынка сбыта, который устойчиво развивается и где обеспечен платежеспособный спрос на природный газ.

2.Приоритеты органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Основной целью органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы является повышение качества жизни жителей муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области путем повышения эксплуатационной надежности и улучшения технического состояния объектов газоснабжения, что предотвратит угрозу жизни и безопасности жителей поселения.

Для достижения данной цели предусматривается необходимость решения задач, направленных на совершенствование системы комплексного преобразования жилищно-коммунальной сферы.

Правовое регулирование, направленное на достижение целей и результатов муниципальной программы закреплены в следующих документах:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

## 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы),конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели:

Техническое обслуживание действующего газопровода

- Повышение уровня доступности подключения к сетям газоснабжения

Задачи:

- Ежегодное обслуживание газовых сетей

- Разработка и актуализация схем газоснабжения

Целевые индикаторы и показатели:

- Количество объектов газификации, подготовленных к строительству- 4 ед

- Количество объектов охваченных ежегодным обслуживанием специализированными службами 4 ед.

Количество разработанных и актуализированных схем газоснабжения – 4 ед.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе д. Красноозерное, д. Силино, д. Васильево, д. Светлое

- Разработка проектно - сметной документации по строительству объекта  «Наружное газоснабжение дер. Красноозерное Приозерского района Ленинградской области»

Срок реализации подпрограммы – 2020-2022 годы.

## 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение  как участник реализации мероприятий подпрограммы «Газификация муниципального образования муниципального образования Красноозерное сельское поселение в 2020-2022 годы.» осуществляет:

- Софинансирование из бюджета МО  Красноозерное сельское поселение  затрат на проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории Красноозерное сельское поселение, а так же выполнение указанных работ;

- организацию выполнения работ  по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения за счет средств домовладельцев.

5 .Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы МО Красноозерное  сельское поселение осуществляется на основе:

-  муниципальных  контрактов (договоров-подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы  с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и  муниципальными  правовыми актами.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 900,0 тыс.руб., в т.ч:

2020год

местный  бюджет –280,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс.руб;

2021 год

местный бюджет-300,0 тыс.руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс.руб;

2022 год

местный бюджет- 320,0  тыс.руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс.руб

6. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

2. Для расчета эффективности реализации подпрограммы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации подпрограммы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий подпрограммы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации подпрограммы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности подпрограммы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации подпрограммы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию подпрограммы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию подпрограммы, в год t;

i - номер показателя подпрограммы.

6. Интегральная оценка результативности подпрограммы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности подпрограммы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей подпрограммы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели подпрограммы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации подпрограммы определяется как соотношение интегральной оценки результативности подпрограммы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность подпрограммы в год t;

St - уровень финансирования подпрограммы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности подпрограммы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации подпрограммы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - подпрограмма реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной или подпрограмма реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в подпрограмму или о досрочном прекращении реализации подпрограммы.

Расходы

на реализацию муниципальной подпрограммы

«Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ |
|  | Всего: | 900,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 900,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
|  | Мероприятие 1.1. Содержание поселковых газопроводов |
|  | Всего: | 600 ,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 600,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
| Мероприятие 1.2 Разработка и актуализация схем газоснабжения |
|  | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

План реализации

муниципальной подпрограммы

«Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | Заместитель главы администрации Максимова Елена Анатольевна | 01.01. 2020 | 31.12. 2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
| Мероприятие 1.1. |
| Содержание поселковых газопроводов |  | 01.01. 2020 | 31.12 .2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
| Мероприятие 2.2. |
| Разработка и актуализация схем газоснабжения |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого | 280,0 | 300,0 | 320,0 |

Целевые показатели  муниципальной подпрограммы «Газификация муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по годам реализации | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 1. | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Подготовка проектной документации | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Разработка и актуализация схем газоснабжения | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 |

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Организация, оказывающая коммунальные услуги |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории МО Красноозерное сельское поселение, реализация планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной подпрограммы | -Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере -доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния; -предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания -поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Ремонт общественной бани – 1 ед. Субсидирование юридическмх лиц оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек до 100% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Первый этап- 2020 год; Второй этап- 2021 год; Третий этап- 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 2650,0 тыс.руб., в том числе: 2020 год местный бюджет – 800,0 тыс. руб.; областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 2021 год местный бюджет- 950,0 тыс.руб.; областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 2022 год местный бюджет- 900,0 тыс.руб.; областной бюджет – 0,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния; - Обеспечение бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Административный центр МО Красноозерное сельское поселение – д.Красноозерное. На территории поселения находятся 5 населённых пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 г. – 1,136 тыс. человек. На территории поселения одна муниципальная  баня: в д.Красноозерное,  находящаяся в аренде у ЗАО «ТВЭЛОблСервис» - которые  осуществляют  деятельность по предоставлению  услуг  бытового обслуживания населения. Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

В настоящее время деятельность коммунально-бытового комплекса МО Красноозерное сельское поселение  требует повышения эффективности использования  ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-  уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, что ведет к снижению надежности работы объектов коммунально-бытовой инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и  снижению благоустроенности территорий. Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей Необходим планово-предупредительный ремонт объектов бытового обслуживания населения и ремонт их систем водоснабжения,  электроснабжения, вентиляции.

Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых  услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов ремонта, реконструкции и объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

2.Приоритеты органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Усилия органов самоуправления должны быть направлены на улучшение качества жизни населения на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение.

Требуется переход к качественно новому уровню комплексному развитию коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования.

Реализация такого подхода предполагает:

- выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения высокого качества в достаточном количестве;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

- компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат.

Для достижения данной цели предусматривается необходимость решения задач, направленных на совершенствование системы комплексного преобразования жилищно-коммунальной сферы.

Правовое регулирование, направленное на достижение целей и результатов муниципальной программы закреплены в следующих документах:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3.Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является: Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового   обслуживания населения,  отвечающего  стандартам качества бытового обслуживания на территории МО Красноозерное сельское поселение,  реализация  планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях

- Содействие развитию эффективных  форм и внедрение современных механизмов  управления в коммунально-бытовой сфере

Основными задачами подпрограммы являются:

-доведение объектов бытового обслуживания  до технически исправного состояния;

- создание условий для предоставления коммунально-бытовых  услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь;

-обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов;

-  обеспечение рационального использования  ресурсов;

-снижение удельных издержек при оказании коммунально-бытовых услуг.

- расширение практики применения энергосберегающих технологий

-  улучшение экологического, санитарного  состояния территории МО Красноозерное сельское поселение;

- предоставления коммунальных услуг в полном объеме  в целях обеспечения бытового обслуживания населения,  отвечающего  стандартам качества бытового обслуживания

- поддержка обновления оборудования,

- предоставления субсидий бюджетам  юридическим лицам на компенсацию части затрат при  оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

Срок реализации подпрограммы 2020-2022  годы.

4.Характеристика основных мероприятий

Основное мероприятие 1. «Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения в рамках подпрограммы».

Основное мероприятие 2. «Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек».

Задачи подпрограммы:

-  снижение удельных издержек при оказании бытовых  услуг;

- обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов.

- повышение качества предоставления услуг населению.

Реализация программы позволит:

довести объекты  бытового обслуживания  до технически исправного состояния;

-предоставлять  коммунальные  услуги в полном объеме  в целях обеспечения бытового обслуживания населения,  отвечающего  стандартам качества бытового обслуживания и, как

следствие обеспечивать более комфортные условия проживания населения;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование  ресурсов;

- ремонт и  обновление коммунально-бытовой инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты  энергоресурсов, улучшит  санитарное состояние окружающей среды и , что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.

- снизить нормативы потребления энергоресурсов;

- уменьшить  затраты материальных ресурсов и трудозатраты на производство коммунальных услуг.

-   использовать бюджетные средства  МО Красноозерное сельское поселение для ремонта и обновления объектов коммунально-бытовой  инфраструктуры;

-поддержит обновление оборудования,

-уменьшит размер предоставления субсидий бюджетам   юридическим лицам на компенсацию части затрат при  оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек

## 5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы МО Красноозерное  сельское поселение осуществляется на основе:

-  муниципальных  контрактов (договоров-подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы  с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и  муниципальными  правовыми актами.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 2650,0

тыс. руб., в том числе:

2020 год

местный бюджет –800,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;

2021 год

местный бюджет –950,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;

2022 год

местный бюджет –900,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс.руб

6.Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных подпрограмм.

2. Для расчета эффективности реализации подпрограммы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий подпрограммы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации подпрограммы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности подпрограммы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации подпрограммы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию подпрограммы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию подпрограммы, в год t;

i - номер показателя подпрограммы.

6. Интегральная оценка результативности подпрограммы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 110,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности подпрограммы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей подпрограммы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели подпрограммы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации подпрограммы определяется как соотношение интегральной оценки результативности подпрограммы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность подпрограммы в год t;

St - уровень финансирования подпрограммы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности подпрограммы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации подпрограммы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - подпрограмма реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной или подпрограмма реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в подпрограмму или о досрочном прекращении реализации подпрограммы.

Расходы

на реализацию муниципальной подпрограммы

«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение 2020-2022 годы»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» |
|  | Всего: | 2650,0 | 800,0 | 950,0 | 900,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 2650,0 | 800,0 | 950,0 | 900,0 |
| Мероприятие 1.1. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
|  | Всего: | 2350,0 | 700,0 | 800,0 | 850,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 2350,0 | 700,0 | 800,0 | 850,0 |
|  | Мероприятие 1.2 Ремонт общественной бани |
|  | Всего: | 300,0 | 100,0 | 150,0 | 50,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 300,0 | 100,0 | 150,0 | 50,0 |

План реализации

муниципальной подпрограммы

«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение 2020-2022 годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» | Заместитель главы администрации Максимова Елена Анатольевна | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 800,0 | 950,0 | 900,0 |
|  | Мероприятие 1.1. |
| Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 700,0 | 800,0 | 850,0 |
|  | Мероприятие 1.2 |
| Ремонт общественной бани |  | 01.01. 2020 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 100,0 | 150,0 | 50,0 |
| Итого |  | 800,0 | 950,0 | 900,0 |

Целевые показатели подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по годам реализации | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Ремонт общественной бани д. Красноозерное | ед | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Субсидирование юридическмх лиц оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100 | 100 | 100 | 60 |