Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 год**

 «Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП М.С. Чупров |
| дата составления отчета: | 29.01.2021г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |
|  |

Таблица 1

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2020г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уличное освещение | мес. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения | М.кв. | 30000 | 36378 | 121 |
| 3 | Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок | Шт. | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Количество прочих мероприятий по благоустройству | Ед. | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Количество мероприятий по содержанию братских захоронений | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| 6 | Количество мероприятий по санитарной очистке территории | Ед. | 2 | 2 | 100 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 г.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания % |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования" | **1979,6** | **1979,6** | **100** |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1182.9 | 1182,9 | 100 |
| 2 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 480,5 | 480,5 | 100 |
| 3 | Прочие мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 192.9 | 192,9 | 100 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 123,3 | 123,3 | 100 |

Таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022г.»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мес. 12 уличное освещение

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мес. 12 уличное освещение

Пфit

Рit = ------ = 12/12= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. м. 36378 Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; кв. м. 30000 Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения

Пфit

Рit = ------ = 36378/30000= 1,21

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт.2Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт .2 Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок

Пфit

Рit = ------ = 2/2= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 5 Количество прочих мероприятий по благоустройству

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 5 Количество прочих мероприятий по благоустройству

Пфit

Рit = ------ = 5/5= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 5 Количество мероприятий по содержанию братских захоронений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 5 Количество мероприятий по содержанию братских захоронений

Пфit

Рit = ------ = 5/5= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 2 Количество мероприятий по санитарной очистке территории

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 2 Количество мероприятий по санитарной очистке территории

Пфit

Рit = ------ = 2/2= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1 ;1,21;1;1;1;1

m - количество показателей Программы. 6показателей

1)Уличное освещение

2)Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения

3)Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок

4)Количество прочих мероприятий по благоустройству

5)Количество мероприятий по содержанию братских захоронений

6)Количество мероприятий по санитарной очистке территории

Ht= ((1+1,21+1+1+1+1)/6)\*100=103,5%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St= 1979,6/1979,6\*100 = 100

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 103,5/100\*100= 103,5

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **103,5**% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2021г. постановление от 30.12.2019 №294  | Согласно Постановлению от 29.01.2021г. № 19 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение  | 12 мес. | 900,0 | 12 мес. | 1182.9 |
| Благоустройство и озеленение | 20000 кв.м. | 544,0 | 30000 кв.м. | 480,5 |
| Прочие мероприятия по содержанию мест захоронения |  5 Ед. | 300,0 | 5 Ед. | 192.9 |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  3 шт.  | 200,0 | 2 шт. | 123,3 |
| Мероприятия по охране окружающей среды | 150 м³ | 170,0 | 0 м³ | 0 |
| **итого по программе:** |  | 2114,0 |  | 1979,6 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 г.»**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Уличное освещение.

-Доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек до 100%.

2. Благоустройство и озеленение

- Улучшение санитарного и экологического состояния поселения (вывоз и размещение ТБО)-100%

- Создание комплексного озеленения на территории муниципального образования (содержание зеленых насаждений, устранение аварийных деревьев, создание новых газонов и клумб в населенных пунктах) до 90%

3. Прочие мероприятия по благоустройству

 - приведение улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам до 80%

- Создание условий для отдыха жителей поселения (обеспечение игровыми и спортивными площадками) до 100%

4 .Мероприятия по содержанию братских захоронений

-содержание и текущий ремонт братских захоронений до 100%

5 .Мероприятия по охране окружающей среды

- изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды до 80%

- организация мест массового отдыха населения (мест купания, изготовление и установка кабинок и биотуалетов)

- строительство и обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов до 90%

- ликвидация несанкционированных свалок до 100%

Таблица 5

**План реализации муниципальной программы 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2021г. (тыс. руб.) |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  | 3400,0 |
| 1 | Уличное освещение  | Уличное освещениетехническое обслуживание уличного освещения, тек.ремонт уличного оборудования | мес. | 12 | 1000,0 |
| 2 | Благоустройство и озеленение | ОкашиваниеПротивоклещевая обработка | м2ед. | 325002 | 550,0 |
| 3 | Прочие мероприятия по содержанию мест захоронения  | Содержание братских захоронений | Ед. | 5 | 50,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству  | Прочие мероприятия по благоустройству | Ед. | 5 | 200,0 |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды  | Ликвидация неакционерных свалок Объем вывоза твердых коммунальных отходов Площадки под сбор твердых коммунальных отходов  | м³м³шт. | 30102 | 100,0 |
| 6 | Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Обустройство детских игровых площадок новым оборудованием | Шт. | 1 | 1500,0 |