Утверждаю:

Главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 год**

 «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА **2020-2022**ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СПМ.С. Чупров |
| дата составления отчета: | 29.01.2021г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА **2020-2022**ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2020г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | м | 350 | 0 | 0% |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 700 | 0 | 0% |
| 3. | Разработка технической документации | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц | ед. | 8 | 8 | 100% |
| 5 | Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | ед. | 15 | 0 | 100% |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерноесельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2020-2022**годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 4258,7 | 603,6 | 14,1 |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 2252,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по разработке технической документации касательно дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 113,9 | 48,0 | 42,1 |
| 3 | Мероприятия по ремонтуи содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 1592,5 | 300,8 | 18,8 |
| 4 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образованиив рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 300,0 | 254,8 | 84,9 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальнойпрограммы«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2020-2022годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Таблица 3

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 0 ремонт дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м 350 ремонт дорог

Пфit

Рit = ------ = 0/350= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tм 0 капитальный ремонт дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м 700 капитальный ремонт дорог

Пфit

Рit = ------ = 0/700= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт.5 Изготовление технической документации

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 5 Изготовление технической документации

Пфit

Рit = ------ = 5/5= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.8Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед.8 Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц

Пфit

Рit = ------ 8/8= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.0Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 15 Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

Пфit

Рit = ------ 0/15= 0

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 0; 0;1;1;0

m - количество показателей Программы. 5 показателей

1. Ремонтдорог
2. Капитальный ремонт дорог
3. Изготовление технической документации
4. Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц
5. Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

Ht= ((0+0+1+1+0)/5)\*100=40%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 603,6/4258,7 \*100 = 14,1

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с изменением объемов необходимых мероприятий в связи с благоприятными погодными условиями на территории муниципального образования.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 40/14,1\*100= 283.6

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **283.6**% Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на **2020-2022**годы» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2020-2022годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2021г Постановление № 291 от 30.12.2019 | Мероприятия | Согласно Постановлением № 84 от 14.04.2020,свнесением изменений Постановлением № 20 от 29.01.2021 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 2000 м | 2166,2 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 700 м | 2252,3 |
| Мероприятия по паспортизации автомобильных дорог  | 10 шт. | 150,0 | Мероприятия по разработке технической документации касательно дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 5 шт. | 113,9 |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1ед. | 100,0 | Мероприятия по ремонтуи содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 350 м. | 1592,5 |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании | 17 ед. | 150,0 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 8 ед. | 300,0 |
| **итого по программе:** |  | **2566,2** |  |  | **4 258,7** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2020-2022** годы».

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до -2020 год -1,5 км, 2021 год -1,8 км, 2022 год до 2,0 км;

- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования, местного значения с 19,2 до 22 км-2020 год, с 22км до 25 км -2021 год, с 25км до 28 км-2022 год

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий на 85% , к концу 2022 года до 100%

- снижение числа пострадавших в результате ДТП на 100%

- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах населенных пунктов муниципального образования Красноозерное сельское поселение до 80%

**План реализации муниципальнойпрограммы «Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

**в 2021г.**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2021г. (тыс. руб.) |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | м | 400 | 1661,9 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 900 | 1197,9 |
| 3. | Разработка технической документации | шт. | 12 | 50,0 |
| 4. | Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц | ед. | 10 | 50,0 |
| 5. | Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | ед. | 20 | 0,0 |