Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Рыбак

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2021год**

 «Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП И.В. Ребров |
| дата составления отчета: | 01.02.2022г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |
|  |

Таблица 1

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уличное освещение | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения | М.кв. | 32500 | 54800 | 168,6% |
| 3 | Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок | Шт. | 2 | 0 | 0% |
| 4 | Количество прочих мероприятий по благоустройству | Ед. | 5 | 5 | 100% |
| 5 | Количество мероприятий по содержанию братских захоронений | Ед. | 5 | 0 | 0% |
| 6 | Количество мероприятий по санитарной очистке территории | Ед. | 2 | 2 | 100% |
| 7 | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и завалов мусора  | м³ | 30 | 114 |  380% |
| 8 | Объем вывоза твердых коммунальных отходов | м³ | 10 | 10 | 100% |
| 9 | Количество созданных/отремонтированных площадок под сбор твердых коммунальных отходов  | шт. | 2 | 0 | 0% |
| 10 | Обустройство детских игровых площадок новым оборудованием | шт. | 1 | 1 | 100% |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 г.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания% |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования" | **3385,9** | **3380,5** | **99,8**% |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1200,9 | 1200,9 | 100% |
| 2 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 536,6 | 536,6 | 100% |
| 3 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 121,2 | 121,2 | 100% |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 27,2 | 21,8 | 80,1% |
| 5 | Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1500,0 | 1500,0 | 100% |

Таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022г.»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мес. 12 уличное освещение

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мес. 12 уличное освещение

Пфit

Рit = ------ = 12/12= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. м. 54800Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; кв. м. 32500Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения

Пфit

Рit = ------ = 54800/32500= 1,69

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 0 Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт.2 Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок

Пфit

Рit = ------ = 0/2= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 5 Количество прочих мероприятий по благоустройству

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 5 Количество прочих мероприятий по благоустройству

Пфit

Рit = ------ = 5/5= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 0 Количество мероприятий по содержанию братских захоронений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 5 Количество мероприятий по содержанию братских захоронений

Пфit

Рit = ------ = 0/5= 0

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 2 Количество мероприятий по санитарной очистке территории

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 2 Количество мероприятий по санитарной очистке территории

Пфit

Рit = ------ = 2/2= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 114 Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и завалов мусора

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 30 Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и завалов мусора

Пфit

Рit = ------ = 114/30= 3,8

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 10 Объем вывоза твердых коммунальных отходов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 10 Объем вывоза твердых коммунальных отходов

Пфit

Рit = ------ = 10/10= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 0 Количество созданных/отремонтированных площадок под сбор твердых коммунальных отходов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 2 Количество созданных/отремонтированных площадок под сбор твердых коммунальных отходов

Пфit

Рit = ------ = 0/2= 0

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 Обустройство детских игровых площадок новым оборудованием

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Обустройство детских игровых площадок новым оборудованием

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1 ;1,69;0;1;0;1;3,8;1;0;1

m - количество показателей Программы. 10 показателей

1)Уличное освещение

2)Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения

3)Количество отремонтированных детских игровых и спортивных площадок

4)Количество прочих мероприятий по благоустройству

5)Количество мероприятий по содержанию братских захоронений

6)Количество мероприятий по санитарной очистке территории

7)Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и завалов мусора

8)Объем вывоза твердых коммунальных отходов

9)Количество созданных/отремонтированных площадок под сбор твердых коммунальных отходов

10)Обустройство детских игровых площадок новым оборудованием

Ht= ((1+1,69+0+1+0+1+3,8+1+0+1)/10)\*100=104,9%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St= 3380,5/3385,9\*100 = 99,8

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 104,9/99,8\*100= 105,1

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **105,1**% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2022г. постановление от 30.12.2019 №294,внесенные изменения постановлениемот 29.01.2021г. № 19 | Согласно Постановлению от 28.12.2021г. № 413 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение  | 12 мес. | 1000,0 | 12 мес. | 1100,6 |
| Благоустройство и озеленение | 32500 кв.м. | 550,0 | 32500 кв.м. | 536,7 |
| Прочие мероприятия по содержанию мест захоронения  |  5 Ед. | 50,0 | 0 Ед. | 50,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству  | 5 шт.  | 200,0 | 5 шт. | 100,0 |
| Мероприятия по охране окружающей среды  | 40 м³ | 100,0 | 40 м³ | 98,3 |
| Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 1 ед. | 1500,0 | 1 ед. | 1500,0 |
| **итого по программе:** |  | 3400,0 |  | 3385,6 |