|  |
| --- |
| Совет депутатов  муниципального образования Красноозерное сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области.  Р Е Ш Е Н И Е |

от 20 октября 2017 № 119

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 по 2030 годы

В соответствии с Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.09.2017 года № 248 «О подготовке программ комплексного развития муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 по 2030 годы.
2. Вынести данный проект решения на обсуждение населения.
3. Провести публичные слушания по проекту решения об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2017 по 2030 годы» 03 ноября 2017 года в 16-00 в здании Дома культуры дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9а.
4. Установить, что предложения и замечания по указанному проекту решения направляются до 01 ноября 2017 года в Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская области, Приозерский район, д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9а.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение http://krasnoozernoe.ru/.

6. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

7. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования М.И. Каппушев

Анкру О.; 8 (813 79) 67-516

Разослано: Дело-1; Прокуратура-1; Сайт администрации -1; «ЛЕНОБЛИНФОРМ»-1.

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН

Решением совета депутатов

муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 20.10.2017 года № 119

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на период 2017 по 2030 годы

Исполнитель:

Заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение Анкру Ольга, тел. 8(813-79)67-516

Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на период 2017 по 2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на период 2017 по 2030 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  Постановление администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.09.2017 года № 248 «О подготовке программ комплексного развития муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Адрес: 188754, Ленинградская область, Приозерский район, д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9а |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.  2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности.  3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.  4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.  5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения;  - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения;  - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования;  - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;  - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации;  - повышение уровня безопасности дорожного движения;  - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами  - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год.  Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |

**ЧАСТЬ 1. Характеристика социально-экономического развития муниципального образования**

* 1. Анализ положения Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. На территории Ленинградской области располагаются крупнейшие российские порты Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).

Протяженность железных дорог на территории Ленинградской области превышает 2,4 тыс. км, и обеспечивает связь с соседними регионами Российской Федерации и странами Европейского Союза (Финляндия, Эстония).

На территории Ленинградской области проложено свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог, из них пять дорог федерального значения (федеральные трассы «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей регионального значения.

Специфической особенностью Ленинградской области является ее приморское положение и одновременно расположение на развилке двух транспортных направлений – на северо-запад, через Карельский перешеек в направлении Северной Европы и на запад, в страны Восточной, Центральной и Западной Европы.

* 1. Анализ геоэкономического расположения муниципального образования.

Муниципальное образование Красноозёрное сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Муниципальное образование  Красноозёрное сельское поселение расположено в юго-западной части Приозерского муниципального района Ленинградской области и имеет границы:

* на севере – с территорией Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района;
* на северо-востоке – с территорией Петровского сельского поселения и Раздольевского сельскго поселение муниципального образования Приозерского муниципального района;
* на востоке – с территорией Мичуринского сельского поселения и Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района;
* на юго-востоке – с территорией Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района;
* на юге, юго-западе, западе, северо-западе – с территорией Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Общая площадь территории муниципального образования  Красноозёрное сельское поселение в границах, установленных законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 50-оз – **24587,01 га**.

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории муниципального образования Красноозёрное сельское поселение расположены пять населенных пунктов, в том числе:

деревня Васильево

деревня Красноозёрное

деревня Светлое

деревня Силино

деревня Четверяково.

Административный центр муниципального образования Красноозёрное сельское поселение — деревня Красноозёрное.

Транспортные магистрали являются основными планировочными осями, в зоне влияния которых сконцентрирована большая часть населенных пунктов, хозяйственные и инфраструктурные объекты. По указанным железным и автомобильным дорогам осуществляются внешние транспортные связи поселения.

Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является сельское хозяйство. Самые крупные предприятия указаны в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Месторасположение | Среднеспис. численность работников, чел. |
| 1 | АО ПЗ «Красноозёрное» | сельское хозяйство (племенное животноводство и производство молочно-мясной продукции) | деревня Красноозёрное  деревня Светлое | 208 |
| 2 | ООО «Юность» | горнолыжный курорт «Снежный» | деревня Васильево | 40/100\* |
| 3 | ЗАО «Золотая долина» | горнолыжный центр «Золотая долина» | деревня Васильево | 65/80\* |
| 4 | ООО «Красное озеро» | курорт «Красное озеро» | деревня Светлое | 45/110\* |

\* в числителе – численность работающих в летний период, в знаменателе – в зимний период

В деревне Светлое расположена радиоастрономическая обсерватория Светлое Института прикладной астрономии Российской академии наук, являющейся неотъемлемой частью радиоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО». Обсерватория введена в эксплуатацию в 1997 году, она создана научно-технической и промышленной кооперацией российских организаций и организаций ряда стран СНГ под научно-методическим руководством Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук (головная организация – Институт прикладной астрономии РАН), главным элементом обсерватории является 32-х метровый радиотелескоп нового поколения, один из лучших инструментов этого типа в мире.

По данным Приозерского РОГС - территориального органа службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области общее существующее количество рабочих мест на предприятиях, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения составляет 592 места. Распределение занятых по основным сферам экономики на территории Красноозёрного сельского поселения в динамике с 2002 года по 2009 год представлено в Таблице 2

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вид деятельности | Среднесписочная численность работников | | |
| 01.01.2002 | 01.01.2009 г. | |
| чел. | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промышленность | - | - |  |
| 2 | Транспорт | - | - |  |
| 3 | Строительство | - | 17 | 2,9 |
| 4 | Сельское хозяйство | 280 | 201 | 34,0 |
| 5 | Торговля и бытовое обслуживание | нет данных | 26 | 4,4 |
| 6 | Деятельность по организации отдыха, спорта, регионального уровня, в том числе общественное питание | 290 | 49,0 |
| 7 | Образование, здравоохранение, культура, предоставление социальных услуг | 79 | 33 | 5,5 |
| 8 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 25 | 4,2 |
|  | **Всего** |  | **592** | **100,0** |

Анализируя данные таблиц 1 и 2, можно сделать следующие выводы:

* к основным видам деятельности на территории Красноозёрного сельского поселения относятся сельское хозяйство – 34,0% рабочих мест и деятельность по организации отдыха, спорта (в том числе общественное питание) регионального уровня – 49,0 % рабочих мест в зимний период;
* самым крупным предприятиями на территории муниципального образования на протяжении последнего десятилетия остается сельскохозяйственное предприятии - АО ПЗ «Красноозёрное», занимающееся племенным животноводством и производством мясо-молочной продукции, но количество работающих на нем уменьшилось на 28,2 %;
* активно развиваются предприятия по организации отдыха, спорта и сопутствующие им предприятия обслуживания (гостиницы, предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания) – горнолыжные курорты «Снежный», «Золотая долина», курорт «Красное озеро»;

доля работающих в учреждениях социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, предоставление социальных, коммунальных и персональных услуг)

Население Красноозёрного сельского поселения проживает в пяти населенных пунктах. Распределение постоянного населения по населенным пунктам и плотность постоянного населения приведены в Таблице 3

Таблица 3

| №№  п/п | Населенные пункты | Существующая численность постоянного населения | | Площадь жилых  зон  га | Плотность населения в жилых зонах  чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Васильево | 0,006 | 0,57 | 13,29 | 0,45 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 0,909 | 86,33 | 58,12 | 15,64 |
| 3 | деревня Светлое | 0,110 | 10,45 | 70,87 | 1,55 |
| 4 | деревня Силино | 0,013 | 1,23 | 90,92 | 0,14 |
|  | в том числе *район 1* | 0,011 | 1,04 | 89,53 | 0,12 |
|  | *район 2* | 0,002 | 0,19 | 1,39 | 1,44 |
| 5 | деревня Четверяково | 0,015 | 1,42 | 14,52 | 1,03 |
|  | в том числе *район 1* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *район 2* | 0,015 | 1,42 | 14,52 | 1,03 |
|  | **Всего** | **1,053** | **100,00** | **247,72** | **4,25** |

Анализ данных таблицы 3 позволяет заключить:

* средняя плотность постоянного населения на жилых территориях Красноозёрного сельского поселения – низкая, составляет 4,25 чел. на га, что характерно для сельских поселений с застройкой индивидуальными жилыми домами с большими приусадебными участками (более 30 га);
* население по муниципальному образованию распределено неравномерно – наибольшая плотность населения на жилых территориях отмечается в деревне Красноозёрное (15,64 чел./га), где помимо застройки индивидуальными жилыми домами с участками расположена многоквартирная малоэтажная застройка.

Существующая численность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения определена, исходя из существующего количества участков в коллективных садоводств и дачах – 928 шт., среднего числа жителей на один участок – 1,55 чел. и коэффициента одновременности нахождения на территории коллективных садоводств и дачах 0,80. Существующая численность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения ориентировочно составляет – 1,15 тыс.чел. При существующей площади территории садоводств и дач 116,40 га существующая плотность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения ориентировочно составляет 10 чел./га. Таким образом, максимальная общая численность населения Красноозёрного сельского поселения с учетом сезонного населения в летний период достигает 2,043 тыс.чел.

Существующая демографическая структура населения по Красноозёрному сельскому поселению и Приозерскому муниципальному району в целом представлена в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Категория населения | Существующая возрастная  структура населения | | |
| по Красноозёрному  сельскому поселению | | по Приозерскому муниципальному району  % |
| тыс.чел. | % |
| 1 | население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 0,178 | 16,9 | 13,2 |
| 2 | население трудоспособного возраста (для женщин с 16 до 54 лет включительно, для мужчин с 16 лет до 59 лет включительно) | 0,711 | 67,5 | 63,2 |
| 3 | население старше трудоспособного возраста (для женщин старше 54 лет, для мужчин старше 59 лет) | 0,164 | 15,6 | 22,8 |

Общая площадь жилищного фонда составляет 18,9 тыс. кв. м. В дер. Красноозерное в 2016 году введен в эксплуатацию 22-х квартирный дом, за последние годы предоставлено более 140 земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов.

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

(Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение указана в Приложении 1).

На территории Красноозёрного сельского поселения используется только автомобильный транспорт.

Ближайшая железнодородная станция, до которой организовано регулярное автобусное сообщение, находится в поселке Сосново на расстоянии от административного центра муниципального образования деревни Красноозёрное 42 км. Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в Санкт-Петербурге, расстояние до которого от административного центра муниципального образования деревни Красноозёрное 100 км.

**Транспорт**

Автомобильные транспортные потоки в Красноозёрном сельском поселении формируются на следующих направлениях –

* сельское поселение – Санкт-Петербург;
* сельское поселение – п. Сосново

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пассажирского транспорта используются автобусы средней и малой вместимости. Транспортное обслуживание населения муниципального района на социальных маршрутах обеспечивает ОАО «Леноблпассажиравтотранс», в том числе:

* Санкт-Петербург – Красноозёрное с начальным пунктом в Санкт-Петербурге на автовокзале «Северный» (в поселке Мурино) в непосредственной близости от станции метрополитена «Девяткино», 6 рейсов в сутки ежедневно, полное время в пути – 3 часа;
* п. Сосново –п. Мичуринское – д. Красноозёрное;

Помимо социальных, автобусные перевозки осуществляются на коммерческих маршрутах, в том числе на маршруте Санкт-Петербург – Мичуринское с начальным пунктом в Санкт-Петербурге у станций метрополитена «Парнас» с остановкой в деревне Васильево Красноозёрного сельского поселения, 6 рейсов в сутки ежедневно, полное время в пути – 2 часа.

**Пути сообщения**

Красноозёрное сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог регионального значения –

* в меридиональном направлении – автодороги регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное»;
* в широтном направлении – участков автодорог регионального значения «Пески – Сосново - Подгорье» и «Подъезд к деревне Пчёлино».

В таблице 5 приведены основные характеристики автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Красноозёрного сельского поселения, по данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области -

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Автодороги регионального значения** | |  |  |  |
| 1 | Подъезд к деревне Пчёлино | III | 14,1 | 7,5 | асф.бет. |
| 2 | Пески – Сосново - Подгорье | IY | 4,8 | 7,5 | асф.бет. |
| 3 | Подъезд к деревне Красноозёрное | IY | 14,4 | 6,0 | асф.бет. |
| 4 | Подъезд к деревне Силино 1 | IY | 1,648 | 6,0 | асф.бет. |
|  | **Итого** |  | **37,148** |  |  |

Помимо автомобильных дорог регионального значения, на территории поселения проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории сельского поселения составляет 86,7 км., в том числе с твердым покрытием – 38,1 км, из них -

* регионального значения – 37,148 км, в том числе с твердым покрытием – 34,5 км;
* местного значения – 51,6 км, (в том числе на балансе муниципального образования 22,9 км, из них с твердым покрытием – 5,2 км.)

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Красноозёрного сельского поселения составляет 155 км на 1000 кв.км, что на 43,5 % превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 кв.км, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории Красноозёрного сельского поселения транспортные пересечения в разных уровнях и пешеходные переходы в разных отсутствуют.

**Устройства для обслуживания автомобилей**

На территории Красноозёрного сельского поселения расположена станция технического обслуживания автомобилей ООО «СКАД- СТРОЙ», 188753, Ленинградская область, Приозерский район, д. Светлое, ул. Дорожная, д. 4. Автозаправочные станции отсутствуют.

**ЧАСТЬ 2. Прогноз транспортного спроса. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры**

Прогнозная численность населения муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2035 год определена генеральными планом поселения – 1,95 тыс. человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности населения 2,64 тыс. человек.

С учетом прогноза численности населения муниципального образования Красноозерное сельское поселение задачи по развитию и преобразованию территорий определены следующими:

* Определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами.
* Развитие системы объектов обслуживания населения и формирование общественно-деловых зон: зона делового, общественного, коммерческого назначения; зона объектов образования; зона объектов здравоохранения. Размещение новых объектов обслуживания населения с формированием новых общественно-деловых зон.
* Формирование и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также зон крестьянских (фермерских) хозяйств.
* Укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения:
* совершенствование и развитие улично-дорожной сети;
* реконструкция существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;
* формирование пешеходно-транспортных направлений.

Прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ.  положение | Первая очередь  2020 г. | Расчетный срок  2030 г. |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км | 86,70 | 102,40\*\* | 118,19\*\* |
| 1.1 | автодороги регионального значения  (в том числе с твердым покрытием) | км  км | 35,10  (32,9)\* | 35,10\*\* | 35,10\*\* |
| 1.2 | автодороги местного значения  (в том числе с твердым покрытием) | км  км | 51,60  (5,2)\* | 67,30\*\* | 83,09\*\* |
| 2 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | шт. | - | - | - |
| 3 | Плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием | км/  1000 км2 | 155 | 416\*\* | 481\*\* |
| 4 | Объем дорожного строительства местного уровня | км | 2 | 10 | 30 |
| 5 | строительство автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов | км | - | - | - |
| 6 | реконструкция автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов | км | 6 | 39,40 | 39,40 |
| 7 | реконструкция существующих проселочных дорог с переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории | км | 2 | 15,70 | 31,49 |
| 8 | строительство улично-дорожной сети в населенных пунктах, не включая второстепенные проезды в жилой застройке | км | 1 | 18,48 | 24,21 |
| 9 | реконструкция улично-дорожной сети в населенных пунктах, не включая второстепенные проезды в жилой застройке | км | 1 | 45,03 | 46,13 |
| 10 | Количество автозаправочных станций | шт. | - | 1\*\* | 1\*\* |
| 11 | Количество станций технического обслуживания легковых автомобилей | шт. | 1 | 1\*\* | 1\*\* |
| 12 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс.  маш.-мест | - | 0,17 | 0,21 |
| Ссылки к разделу Y -  \* в том числе с твердым покрытием  \*\* рекомендуемое | | | | | |

Прогноз развития транспортной инфраструктуры в разрезе по населенным пунктам :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатели | | Ед. измер. | Сущ.  положение | | Первая очередь  2020 г. | | Расчетный срок  2030 г. | |
| **Территория д. Васильево** | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га  % | | | 68,77  100,00 | | 198,01  100,00 | | 198,01  100,00 |
| 2 | Зоны транспортной инфраструктуры,  из них внешнего транспорта: | га  % | | | 2,95  4,29 | | 11,48  5,79 | | 15,97  8,06 |
| 2.1 | - зоны автомобильного транспорта | га | | |  | | 1,65 | | 1,65 |
| 2.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды | га | | | 2,95 | | 9,83 | | 14,32 |
| 3 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения\* |  | | |  | |  | |  |
| 3.1 | новое строительство | км | | | - | | 1,23 | | 2,89 |
| 3.2 | реконструкция | км | | | 1 | | 5,51 | | 6,61 |
| 4 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс.  маш.-мест | | | - | | - | | - |
| \* без второстепенных проездов и подъездов | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатели | | Ед. измер. | | | Сущ.  положение | | Первая очередь  2020 г. | | Расчетный срок  2030 г. | | |
| **Территория д. Красноозерное** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га  % | | | 236,43  100,00 | | | 342,89  100,00 | | | 342,89  100,00 | |
| 2 | Зоны транспортной инфраструктуры,  из них внешнего транспорта: | га  % | | | 11,54  4,89 | | | 16,92  4,94 | | | 23,44  6,83 | |
| 2.1 | - зоны автомобильного транспорта | га | | | 2,92 | | | 7,78 | | | 8,14 | |
| 2.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды | га | | | 8,62 | | | 9,14 | | | 15,30 | |
| 3 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения\* |  | |  | | |  | |  | | | |
| 3.1 | новое строительство | км | | 0 | | | 6 | | 8 | | | |
| 3.2 | реконструкция | км | | 1 | | | 6,11 | | 6,11 | | | |
| 4 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс.  маш.-мест | | 0 | | | | 0,24 | | | | 0,27 |
| \* без второстепенных проездов и подъездов | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатели | | Ед. измер. | | | | Сущ.  положение | | | Первая очередь  2020 г. | | | | Расчетный срок  2030 г. |
| **Территория деревни Светлое** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га  % | | | | 235,19  100,00 | | 504,00  100,00 | | | 504,00  100,00 | | | |
| 2 | Зоны транспортной инфраструктуры,  из них внешнего транспорта: | га  % | | | | 16,71  7,10 | | 30,27  6,01 | | | | 34,79  6,91 | | |
| 2.1 | - зоны автомобильного транспорта | га | | | | 2,17 | | 6,48 | | | | 6,48 | | |
| 2.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды | га | | | | 14,54 | | 23,79 | | | | 28,31 | | |
| 3 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения\* | | |  |  | | | |  | | | |  | |
| 3.1 | новое строительство | | | км |  | | | | 3,49 | | | | 5,96 | |
| 3.2 | реконструкция | | | км |  | | | | 13,39 | | | | 13,39 | |
| 4 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | | | тыс.  маш.-мест |  | | | | - | | | | - | |
| \* без второстепенных проездов и подъездов | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатели | | | Ед. измер. | | | Сущ.  положение | Первая очередь  2020 г. | | | Расчетный срок  2030 г. |
| **Территория деревни Силино** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | | га  % | | | 163,79  100,00 | | 356,69  100,00 | 356,69  100,00 | | | |
| 2 | Зоны транспортной инфраструктуры,  из них внешнего транспорта: | | га  % | | | 5,59  3,41 | | 8,71  6,01 | | 23,11  6,48 | | |
| 2.1 | - зоны автомобильного транспорта | | га | | | 0,00 | | 1,67 | | 0,00 | | |
| 2.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды | | га | | | 5,59 | | 7,04 | | 23,11 | | |
| 3 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения\* |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.1 | новое строительство | км | | |  | | | 0,97 | | | 1,20 | | |
| 3.2 | реконструкция | км | | |  | | | 10,02 | | | 10,02 | | |
| 4 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс.  маш.-мест | | |  | | | - | | | - | | |
| \* без второстепенных проездов и подъездов | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатели | | Ед. измер. | | Сущ.  положение | Первая очередь  2020 г. | Расчетный срок  2030 г. | | |
| **Территория деревни Четверяково** | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га  % | | 36,82  100,00 | | 365,79  100,00 | | 365,79  100,00 | | |
| 2 | Зоны транспортной инфраструктуры,  из них внешнего транспорта: | га  % | | 1,76  4,78 | | 21,08 | | 33,69  9,21 | | |
| 2.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды | га | | 1,76 | | 21,08 | | 33,69 | | |
| 3 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения\* |  | |  | |  | | |  | |
| 3.1 | новое строительство | км | |  | | 10,03 | | | 10,03 | |
| 3.2 | реконструкция | км | |  | | 10,00 | | | 10,00 | |
| 4 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс.  маш.-мест | | - | | - | | | - | |
| \* без второстепенных проездов и подъездов | | | | | | | | | | |

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на период 2020-2030гг.

## Мероприятия по развитию и преобразованию транспортной инфраструктуры.

1. Развитие дорожной сети местного значения в увязке с развитием сети регионального значения, а именно – с рекомендуемой реконструкцией автомобильных дорог регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное» на участке, проходящим по территории деревни Красноозёрное с расширением проезжей части до 7,0 – 3,96 км, «Подъезд к деревне Васильево» на участке, проходящим по территории деревни Васильево с расширением проезжей части до 7,0 и заменой покрытия на асфальто-бетонное – 2,20 км.

Период до 2020 года

реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения IY-Y категории (вне населенных пунктов) – 39,40 км, включая подъезд к деревне Силино;

реконструкция существующих проселочных дорог с переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории (вне населенных пунктов) – 15,70 км;

строительство улиц в жилой застройке населенных пунктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м – 18,48 км;

реконструкция существующих улиц в жилой застройке населенных пунктах в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков – 45,03 км.

Период 2020-2030 годы

реконструкция существующих проселочных дорог с переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории (вне населенных пунктов) – 15,79 км;

строительство улиц в жилой застройке населенных пунктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м – 5,73 км;

реконструкция существующих улиц в жилой застройке населенных пунктах в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков – 1,10 км.

2. Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов с организацией светофорного регулирования на основных перекрестках поселковых дорог и главных улиц населенных пунктов.

3. Развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта

Период до 2020 года

организация стоянок для постоянного хранения автомобилей жителей многоквартирной малоэтажной застройки в деревне Красноозёрное на 0,17 тыс.маш.мест;

строительство станции технического обслуживания – 1 объект в деревне Красноозёрное;

строительство автозаправочной станции – 1 объект в деревне Красноозёрное.

Период 2020-2030 годы

организация стоянок для постоянного хранения автомобилей жителей многоквартирной малоэтажной застройки в деревне Красноозёрное на 0,03 тыс.маш.мест;

строительство автозаправочной станции – 1 объект в деревне Светлое.

4. Создание условий для использования велотранспорта – выделение велодорожек на улицах в жилой застройке, на поселковых дорогах и на рекреационных территориях общей протяженностью до 2020 года – 30,15 км.

5. Создание условий для обеспечения маломобильных групп населения транспортными услугами, в том числе:

прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры);

использования на линиях общественного транспорта низкопольных автобусов.

**Мероприятия**

**по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения**

На территории поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатические показатели; выбросы от промышленных объектов, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

Основными источниками загрязнения проектируемого поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется концентрациями основных вредных веществ, которые создаются при движении автотранспорта.

Характеристика источников загрязнения

атмосферного воздуха

| Источник загрязнения атмосферного воздуха | Перечень загрязняющих веществ | Источник информации о качественных характеристиках выбросов загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | - оксиды азота;  - углерод (сажа);  - сера диоксид (ангидрид сернистый);  - углерод оксид;  - углеводороды;  - бензин (нефтяной, малосернистый);  - керосин | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 |

## Мероприятия по охране окружающей среды включают в себя:

1. Рациональное функциональное зонирование территории с учетом экологической обстановки.

2. Учет геоморфологических элементов земной поверхности (уступов, склонов, скатов холмов, болот, долин рек и ручьев) в целях их сохранения при территориальном планировании.

3. Учет необходимости модернизации фермы АО ПЗ «Красноозёрное» в деревне Светлое для установления санитарно-защитной зоны 80 м.

4. Разработка проектов санитарно-защитных зон в соответствии с классом опасности объектов, организация зон с благоустройством территории, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов санитарно-защитных зон.

5. Разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов питьевого назначения и организация зон, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов зон охраны.

При отсутствии утвержденных проектов зон санитарной охраны водозаборов питьевого назначения до их разработки и утверждения соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на территории расположения водозаборов.

6. Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов водного фонда с благоустройством территории.

7 Создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов.

8. Обеспечение возможности перевода котельных на газовое топливо за счет развития системы газоснабжения муниципального образования.

9. Реконструкция системы водоотведения для обеспечения полного прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы.

10. Обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счет строительства новых и реконструкции существующих локальных очистных сооружений на предприятиях.

11. Сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства.

12. Выполнение мелиоративных работ для предотвращения заболачивания почв.

13. Организация очистки территории и вывоза бытовых и промышленных отходов.

14. Ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории.

**Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 26.07.2017) полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения на территориях сельских поселений отнесено к полномочиям муниципального района.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной деятельности, включая:

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района.

ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

**ЧАСТЬ 3. Оценка нормативно-правовой базы,**

**необходимой для функционирования и развития**

**транспортной инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское поселение**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработана на основании:

-генерального плана муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.04.2013 года № 123.

-областного закона областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»

При подготовке программы учтены:

требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440;

-региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;

-схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 с изм.);

-муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение Муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденная Постановление администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 02.11.2016 года № 290;

-муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденная Постановление администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 02.11.2016 года № 291;


-муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденная Постановление администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 02.11.2016 года № 292;

-муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год», утвержденная Постановление администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 02.11.2016 года № 293.

Прогнозные мероприятия

по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на 2017-2030гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Категория | Характеристика объекта | | | | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Объемы и источники финансирования | | | Примечание |
| Протяженность (м) | Количество полос | Тротуар | Мосты / пешеходные переходы |
| Бюджет ЛО (70-95%) тыс. руб. | Бюджет поселения (5-30%) тыс. руб. | Вне бюджетные источники |  |
|  |  | | | **Массивы индивидуальной жилой застройки №1, №2, №3 д. Красноозерное** | | | | | | | | |
|  | Проезд № 1 | V | 695 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 11 516, 59 | 4 935,68 |  |  |
|  | Проезд № 2 | V | 501 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 3 | V | 339 | 1 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 4 | V | 335 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального  сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 5 | V | 320 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 6 | V | 323 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 7 | V | 270 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 8 | V | 137 | 1 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 9 | V | 105 | 1 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Ул. Солнечная | V | 35 | 1 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 10 | V | 547 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 11 | V | 556 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 12 | V | 162 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное -сельскоее |  |  |
|  | Проезд № 13 | V | 161 | 1 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 14 | V | 160 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 15 | V | 159 | 1 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 16 | V | 170 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Проезд № 17 | V | 327 | 2 | + | - | 2015-2017 проектирование/  2019-2020 строительств | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | **Д. Красноозерное** | | | | | | | | | | | |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Садовая | V | 1248 | 1 | - | - | Ремонт 2022 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 500,0 | 200,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Школьная уч.1 | IV | 512 | 2 | - | - | Ремонт 2017 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 400,0 | 800,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Школьная уч.2 | V | 436 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 800,0 | 450,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Сельская | V | 779 | 1 | - | - | Ремонт 2023 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 630,0 | 220,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Новостроек | V | 545 | 1 | - | - | Строительство 2027 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 200,0 | 650,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Солнечная | V | 678 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 6 000,0 | 1 200,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Придорожная | V | 322 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Полевая | V | 347 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Парковая | V | 501 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Березовая | V | 344 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Вербная | V | 160 | 1 | - | -- | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Кленовая | V | 160 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Осиновая | V | 160 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Рябиновая | V | 160 | 1 | - | - | Строительство 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 2 |  |  |  | - | - | Ремонт 2015 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 560,0 | 140,0 |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 3 |  |  |  | - | - | Ремонт 2022 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 800,0 | 200,0 |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 4 |  |  |  | - | - | Ремонт 2022 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 800,0 | 200,0 |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 5 |  |  |  | - | - | Ремонт 2020 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 000,0 | 450,0 |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 6 |  |  |  | - | - | Ремонт 2027 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 000,0 | 450,0 |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 7 |  |  |  | - | - | Ремонт 2027 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 000,0 | 450,0 |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 8 |  | 274 |  | - | - | Ремонт 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 000,0 | 450,0 |  |  |
|  | Придворовая территория ул. Школьная дома 8а |  |  |  | - | - | Ремонт 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 650,0 | 250,0 |  |  |
|  | **Д. Светлое** | | | | | | | | | | | |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Садовая | V | 578 | 1 | - | - | Ремонт 2021 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 440,0 | 125,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Полевая | V | 1200 | 1 | - | - | Строительство 2026 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 300,0 | 430,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Озерная | V | 626 | 1 | - | - | Ремонт 2028 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 660,0 | 230,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Новая | V | 421 | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 300,0 | 430,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Лесная | V | 1190 | 1 | - | - | Ремонт 2023 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 300,0 | 430,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Мира | IV | 200 | 1 | - | - | Ремонт 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 530,0 | 215,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Береговая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Брусничная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Дачная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Дорожная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Звездная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Солнечная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Тихая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Сливовая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Сиреневая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Курортная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Нагорная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | **Д. Четверяково** | | | | | | | | | | | |
|  | Участок автомобильной дороги дер. Четверяково 1 | V | 1100 | 1 | - | - | Строительство 2029 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 300,0 | 430,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги дер. Четверяково 2 | V | 1000 | 1 | - | - | Строительство 2029 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 1 300,0 | 430,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Светлая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Булатная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Кленовая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Лесная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Плевая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Речная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | **Д. Силино** | | | | | | | | | | | |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Правдинская | IV | 2300 | 2 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 2300,0 | 820,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Луговая | V | 204 | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Заречная | V | 5500 | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Зеленая | IV | 337 | 2 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Озерная | V |  | 1 | - | + | Строительство 2027 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 5 000,0 | 960,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Цветочная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Береговая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Кленовая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Фруктовая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Сосновая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Песочная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Короткая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
| **Д. Васильево** | | | | | | | | | | | | |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Народная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Снежная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Весенняя | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Лесная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Луговая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Лыжная | IV | 2500 | 2 | - | - | Строительство 2025 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 8 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Сосновая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Степная | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Туристическся | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Васильковая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Кедровая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Участок автомобильной дороги ул. Липовая | V |  | 1 | - | - | Строительство 2030 | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |



(Приложение 1)

Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение