Приложение № 1

К Соглашению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года № 95/139

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» | | | | |  |
| 1. | Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту установке и ремонту наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  . | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 2. | Установка видеонаблюдения в д. Светлое на пересечении улиц Центральная и Лесная |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 2.2. | Выполнение работ по установке видеонаблюдения в д. Светлое на пересечении улиц Центральная и Лесная | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Установка видеонаблюдения в д. Светлое на пересечении улиц Центральная и Лесная | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 3. | Обустройство контейнерной площадки по ул. Садовая д. Светлое |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройству контейнерной площадки по ул. Садовая д. Светлое | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Обустройство контейнерной площадки по ул. Садовая д. Светлое | В соответствии со сроками |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 4. | Установка дополнительных опор с прокладкой кабеля и установкой светодиодных светильников по ул. Зеленая, д. Силино |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 4.2. | Выполнение работ по установке дополнительных опор с прокладкой кабеля и установкой светодиодных светильников по ул. Зеленая, д. Силино | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Установка дополнительных опор с прокладкой кабеля и установкой светодиодных светильников по ул. Зеленая, д. Силино | В соответствии со сроками |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 5. | Обустройство (вырубка кустарника) участка дорог местного значения дер. Силино. |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 5.2. | Выполнение работ по обустройству (вырубка кустарника) участка дорог местного значения дер. Силино. | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Обустройство (вырубка кустарника) участка дорог местного значения дер. Силино. | В соответствии со сроками |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет на первый квартал на 01.04.2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилась |

Глава администрации

МО Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Ю.Б. Заремский\_/

МП