Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования**

 **Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. | Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подготовлена проектно-сметная документация, срок объявления конкурсной процедуры 01.10.2017 года. |
| 1.2. | Выполнение работ по установке и ремонту наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое | Июль –сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое | В соответствии со сроками предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 30.11.2017 года № 1, от 10.12.2017 года № 1 |
| 2. | Установка и ремонт наружного освещения по ул. Зеленая, д. Силино |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 05.08.2017 года № 26-06 |
| 2.2. | Выполнение работ по Установке и ремонту наружного освещения по ул. Зеленая, д. Силино | Июль –сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Установка и ремонт наружного освещения по ул. Зеленая, д. Силино | Выполнены работы по установке и ремонту наружного освещения по ул. Зеленая, д. Силино |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 15.08.2017 года № 1 |
| 3 | Организация помещения для проведения социально-культурных мероприятий в д. Светлое |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный от 05.09.2017 года № 124  |
| 3.2. | Выполнение работ по организации помещения для проведения социально-культурных мероприятий в д. Светлое | Июль –сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Организация помещения для проведения социально-культурных мероприятий в д. Светлое | В соответствии со сроками предусмотренными муниципальным контрактом 30.11.2017  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 21.11.2017 года № 3 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет на четвертый квартал на 01.01.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключено дополнительное соглашение от 09.06.2017 года № 1 к соглашению № 95/139 |

 Глава администрации

МО Красноозерное сельское поселение

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Ю.Б. Заремский/

 МП