ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением) | Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019года | Неисполь-зованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 Установка и ремонт наружного освещения в дер.Светлое по ул.Центральная из них: Установка опор Установка само несущихся изолированных проводов Установка светильников | шт. 1 шт 2 шт 450 шт 9 | 0 | 204 890,0 | 160 000,00 | 34 890,00 | 10 000,00 | 0,0 | 44 715,55 | 0,0 | 34 715,55 | 10 000,0 | 44715,55 | 0,0 | 34715,55 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2.Восстановление профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер. Силино по ул. Заречная из них: Восстановление профиля участка дороги | м 740 м 740 | 0 | 518 850,00 | 443 740,00 | 65 110,00 | 10 000,00 | 0,0 | 74 784,45 | 0,0 | 64 784,45 | 10 000,0 | 74784,45 | 0,0 | 64784,45 | 10 000,0 | 0,0 |
| Итого | х | х | 713 740,00 | 603 740,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,0 | 119500,0 | 0,0 | 99 500,0 | 20 000,0 | 119500,0 | 0,0 | 99500,0 | 20 000,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И. о.главы администрации муниципального образования ___________ О. Анкру |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Н.Г. Смирнова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Максимова Е.А. 8(81367)493 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» (подпрограмма («Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год») |
| 1. | Установка и ремонт наружного освещения в дер. Светлое по ул. Центральная |  | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 15367 от 01.08.2019г. |
| 1.2. | Выполнение работ по установке и ремонту наружного освещения в дер.Светлое по ул.Центральная | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Установка и ремонт наружного освещения в дер.Светлое по ул.Центральная | Выполнены работы по установке и ремонту наружного освещения в дер. Светлое по ул. Центральная |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленным контрактом | сентябрь-октябрь 2019 года | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемки выполненных работ № 1 от 12.08.2019 года |
| 2. | Восстановление профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер.Силино по ул.Заречная |  | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 3 квартал 2019 года | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 18811 от 29.08.2019 года |
| 2.2. | Выполнение работ по восстановлению профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер.Силино по ул.Заречная | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер. Силино по ул. Заречная | Выполнены работы по восстановлению профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер.Силино по ул.Заречная |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленным контрактом | сентябрь-октябрь 2019 года | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.08.2019 года |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» (подпрограмма («Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год») |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | Акт о приемки выполненных работ № 1 от 12.08.2019 года, п/п от 05.09.2019г.№ 728; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.08.2019 года, п/п от 12.09.2019г. № 732 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлен ы на 01.07.2019г., 01.10.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | дополнительное соглашение от 29.07.2019 № 1 |