|  |
| --- |
|  |
|  |

**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления**

**полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино | 201465,6 |  50366,4 | 201465,6  |  50366,4 | 201452,8  |  50363,2 | 12,8  | АО «Сосновоагроснаб»  | № 0345300043218000005 от 08.06.2018г.  | Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино  | 251816,0  | 251816,0  | № 1 от 27.06.2018г., № 4 от 15.08.2018г.  | 100  |
| Устройство контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином | 160734,4 | 40183,6 | 160734,4 | 40183,6 | 160737,6 | 40184,4 | -3,2 | АО «Сосновоагроснаб»  | № 0345300043218000005 от 08.06.2018г.  | Устройство контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином | 200922,0 | 200922,0 | № 2 от 27.06.2018г., № 3 от 15.08.2018г. | 100 |
| Итого |  452750,0 | 362200,0  | 452750,0  |  362200,0 |  362190,4 |  90547,6 | 9,6  |   |   |   | 452738,0  | 452738,0  |   | 100  |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. Анкру (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель финансовогооргана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Смирнова  (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель Максимова Е.А. (фамилия, инициалы)8(81379)67-493(номер телефона)\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | Согласовано:председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Бурак (подпись) (фамилия, инициалы)  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01» января 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино | шт. | 1 | 1 |
| 2. | Устройство контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином | шт. | 1 | 1 |