**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние проектов | Утвержденосредств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| областного бюджета \* | бюджета муниципального образования \* | внебюджетных источников\* | областного бюджета | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников | областного бюджета | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполненоработ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому \*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.Установка и ремонт наружного освещения в дер. Светлое по ул. Центральнаяиз них:Установка опорУстановка само несущихся изолированных проводовУстановка светильников | 160 000,00 | 34 890,00 | 10 000,00 | 159 200,00 | 34 715,55 | 10 000,00 | 159 200,00 | 34 715,55 | 10 000,00 | 0,0 | ООО «ПрофЭлектроСтрой» | №15367 от 01.08.2019г. | Установка и ремонт наружного освещения в дер. Светлое по ул. Центральная | 193 915,55 | 193 915,55 | КС 2 № 1 от 12.08.2019  | 100 |
| 2.Восстановление профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер. Силино по ул. Заречнаяиз них:Восстановление профиля участка дороги | 443 740,00 | 65 110,0 | 10 000,00 | 441 521,30 | 64 784,45 | 10 000,00 | 441 521,30 | 64 784,45 | 10 000,00 | 0,0 | ООО «Техосмотр Вуокса» | №18811 от 29.08.2019г. | Восстановление профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер. Силино по ул. Заречная | 506 305,75 | 506 305,75 | КС 2№ 1 от 29.08.2019 года | 100 |
| Итого | 603 740,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 600 721,30 | 99 500,00 | 20 000,00 | 600 721,30 | 99 500,00 | 20 000,00 | 0,0 |  |  |  | 700 221,30 | 700 221,30 |  | 100 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Н. Радецкий  |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Г. Смирнова |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Максимова Е.А. ,8(81379)67-493  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Красноозерное сельское поселение

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевой показатель результативности предоставления субсидии**  | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения  | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)  | Фактическое значение |
| 1. | Установка и ремонт наружного освещения в дер. Светлое по ул. Центральнаяиз них:Установка опорУстановка самонесущихизолированных проводовУстановка светильников | штшт шт шт  | 1 2 450 9 | 1 2450 9 |
| 2.  | Восстановление профиля участка дороги местного значения с чисткой канав дер. Силино по ул. Заречнаяиз них:Восстановление профиля участка дороги | мм  | 740740 | 740740 |